Diplomarbeit von:

Michel Jaggi

TSU (Techniker Schule Uster)

April 2002 – August 2002

1	Planung	5

1.1	Aufgabenbeschreibung	5

1.2	Bestimmungen für die Diplomarbeit	7

1.3	Pflichtenheft	11

1.3.1	Ziele	11

1.3.2	Einsatz	12

1.3.3	Funktionen	13

1.3.4	Schnittstellen	14

1.3.5	Leistungsanforderungen	14

1.3.6	Daten	14

1.3.7	Überprüfbarkeit	14

1.4	Terminplan	16

1.5	Zeiterfassung	17

2	Analyse	18

2.1	Allgemeines	18

2.2	Systemgrenzen	18

2.3	Aktoren	18

2.4	Use Case Diagramm	18

2.5	Use Cases	19

2.5.1	High level use cases	19

2.5.2	Expanded use cases	20

2.6	System Sequenzdiagramme	24

2.6.1	Normal Mode	24

2.6.2	Network Mode	25

2.6.3	KI Mode	26

2.6.4	Einstellungen	27

2.7	Konzeptionelles Modell	27

2.7.1	Konzepte	27

2.7.2	Beziehungen	28

2.7.3	Klassen Modell	28

2.8	Kontrakte	29

2.8.1	Normal Mode	29

2.8.2	Network Mode	30

2.8.3	KI Mode	31

2.8.4	Einstellugen	32

2.9	Nutzwertanalyse	33

3	Design	34

3.1	Wichtige Entscheidungen	34

3.2	GUI (graphical user interface)	34

3.2.1	Entscheidungsgrundlagen für das Benutzerinterface	34

3.2.2	Komponenten des GUI’s	34

3.3	Datenhaltung	35

3.3.1	Datenhaltung des Spielbretts	36

3.3.2	Entscheid für Variante 2	37

3.3.3	Datenhaltung der Spielinformationen	37

3.3.4	Datenhaltung der High Score Liste	38

3.4	Einstellungen	38

3.5	Künstliche Intelligenz	38

3.5.1	1. Priorität (Merken ob der Rechner in Gefahr ist)	38

3.5.2	2. Priorität (Durchführen eines Spielzugs)	39

3.6	Netzwerkkommunikation	39

3.6.1	Datenübertragung per Netzwerk	40

3.7	Timer	42

3.8	Meldungen	43

3.8.1	Fehlermeldungen	43

3.8.2	Info- oder Eingabemeldungen	44

3.9	Definitives Klassendiagramm	45

3.10	Sequenzdiagramme	47

3.10.1	Normal Mode	47

3.10.2	Network Mode	48

3.10.3	Einstellungen	49

3.10.4	KI Mode	49

4	Implementation	50

4.1	Verwendete Komponenten	50

4.2	Erzeugen der Objekte	51

4.3	GUI (Graphical user interface)	52

4.3.1	Anzeige der einzelnen Images	52

4.4	Array der Spielfläche	53

4.4.1	Array erzeugen	53

4.4.2	Array initialisieren	54

4.5	Die Spielregeln	55

4.6	Das Verschieben der Kugeln	56

4.7	Finden des Gewinners	56

5	Tests	57

5.1	Vorgehen	57

5.1.1	Tabellensymbole	57

5.2	Installation des Programms	57

5.3	Hauptfenster	58

5.4	Fenster „Options“	60

5.5	Fenster „How to play“ und „Info about game”	61

6	Bedienungsanleitung	62

6.1	Spielregeln	62

6.1.1	ZIEL DES SPIELS	62

6.1.2	VORBEREITUNG	62

6.1.3	DER SPIELABLAUF	62

6.1.4	SUMITO	63

6.1.5	PATT	63

6.1.6	HINAUSSCHIEBEN	64

6.1.7	DAS SPIEL GEWINNEN	64

6.1.8	DIE UHR STELLEN	64

6.2	Installation	65

6.3	Deinstallation	68

6.4	Das Spiel	69

6.4.1	Fensterbeschreibung	69

6.4.2	Spielen von Abalone	70

7	Anhang A	73

7.1	Quellenverzeichnis	73

7.2	Persönlicher Bezug	73

7.3	Sitzungsprotokolle	74

7.3.1	Sitzungsprotokoll vom 22.04.2002	74

7.3.2	Sitzungsprotokoll vom 27.05.2002	75

7.3.3	Sitzungsprotokoll vom 21.06.2002	76

7.3.4	Sitzungsprotokoll vom 16.08.2002	77

8	Anhang B	78

8.1	Software	78

8.2	Programmcode	78

# Planung

## Aufgabenbeschreibung

## Bestimmungen für die Diplomarbeit

1. Zweck der Bestimmungen

Diese allgemeinen Bestimmungen gehören mit zur  Aufgabenstellung der Diplomarbeit. Sie haben den Zweck den Ablauf der Diplomarbeit im Detail zu regeln.

2. Zielsetzungen der Diplomarbeit

- Durch eine Vertiefung in einem Spezialgebiet, soll das Studieren und selbständige 
	  Erarbeiten von Grundlagen praktiziert werden.

- Der Diplomand soll die erworbenen Kenntnisse in der Projektführung praktisch

erproben,

indem er das Projekt “Diplomarbeit” selbständig durchführt.

- Die Diplomarbeit soll von praktischem Nutzen sein. Dadurch kann die Motivation

und Freude

gefördert werden.

3. Themavorschläge

Am Ende des 6. Semester werden alle Diplomanwärter eingeladen, 2 Vorschläge für die Diplomarbeit zu machen. Diese Vorschläge können aus dem persönlichen Interessengebiet sein, von der Arbeitgeberfirma stammen, oder aus der Themenliste entnommen werden. Die Themenliste wird im Sekretariat geführt und ist ein Pool der Vorschläge von Fachlehrern, Institutionen und Firmen. Sie wird den Diplomanwärtern zur Auswahl zugestellt.

Die Arbeit sollte möglichst ein in sich abgeschlossenes Thema darstellen. Insbesondere muss die Arbeit bei der Vorführung im Schulhaus aufgebaut und funktionell vorgeführt werden können.

Bei Arbeiten aus dem persönlichen Interessengebiet muss folgendes berücksichtigt werden:  Das Produkt der Arbeit soll in dieser Form nicht bereits käuflich sein. Das Thema soll praxisnah sein und realisierbaren, konkret spezifizierten Vorstellungen entsprechen.

Bei Arbeiten von der Arbeitgeberfirma gilt es folgendes zu berücksichtigen: Der Inhalt der Arbeit soll vom alltäglichen Know-how der Firma wesentlich abweichen. Nicht möglich ist z.B. eine Arbeit über die Weiterentwicklung eigener Serieprodukte. Die Arbeit soll vielmehr einen technischen Neuigkeitsgrad, Grundlagen für ein neues Konzept, Einsatz neuerer Technologien usw. im Sinne einer Studien- oder Grundlagenarbeit beinhalten. Eine reine Studienarbeit ist aber nicht möglich. Es muss in jedem Fall eine Realisierung gemacht werden (Muster, Prototyp, erste Software-Version).

4. Themafestlegung

Die Schulleitung (Schulleiter und Abteilungsleiter) prüft die Vorschläge, stellt Rückfragen und macht eventuell weitere Anregungen im Gespräch mit den Studenten. Die Schulleitung entscheidet dann über das Thema und ordnet einen Betreuer zu.

5. Betreuer

Der Betreuer kann ein Fachlehrer der TSU oder ein Vorgesetzter der Arbeitgeberfirma mit einer höheren Ausbildung sein. Der Studierende kann mit den Themenvorschlägen auch einen Betreuer vorschlagen.

Der zugeteilte Betreuer verfasst die Aufgabenstellung. Diese schickt er zur Begutachtung an den zugeteilten Experten. Nach der Reaktion des Experten wird die reingeschriebene Aufgabenstellung vom Betreuer unterschrieben und an das Sekretariat geschickt. Die Austeilung der Aufgabenstellung erfolgt gemäss Terminplan durch das Sekretariat.

Während der Arbeitsausführung müssen in regelmässigen Abständen mindestens 4 Besprechungen durchgeführt werden. Der Betreuer macht sich auf dem Protokollformular Besprechungsnotizen. Dieses wird gegenseitig unterzeichnet. Der Diplomand bekommt eine Kopie. Der Arbeitsverlauf kann kurzfristig zusätzliche Besprechungen erfordern. Telefon Gespräche gelten nicht als Besprechungen.

Der Betreuer ist kein Fachberater, kennt sich aber in der Materie so gut aus, dass er den Diplomanden durch das Projekt begleiten kann. Er fördert das selbständige Arbeiten des Diplomanden, überwacht den zeitlichen Ablauf und fällt allenfalls notwendige Abweichungsentscheide von der Aufgabenstellung.

Nach der Abgabe korrigiert und bewertet der Betreuer die Arbeit eingehend anhand des Formulars “Beurteilungshilfsblatt Diplomarbeit”. Drei Tage vor der Präsentation faxt der Betreuer sein Bewertungsformular an den Experten. Auf Verlangen schickt er auch seine Besprechungsprotokolle.

Der Betreuer nimmt zusammen mit dem Experten an der Präsentation der Arbeit durch den Diplomanden teil und  bespricht die Notengebung mit dem Experten.

6. Zulassung, Randbedingungen

Zur Diplomarbeit zugelassen wird, wer gemäss den Promotionsbestimmungen im 7. Semester studiert.

Es ist nicht gestattet, für Diplomarbeiten irgendwelche Entschädigungen von Auftraggebern entgegen-zunehmen. Die Abwicklung der Diplomarbeit erfolgt gemäss einem separaten, jährlich neuen Terminplan.

7. Experte

Anlässlich der Expertensitzung werden die Themen nach Fachkenntnissen eingeteilt, sodass jeder Experte zirka 3 Arbeiten hat. Der Experte macht eventuelle Anregungen oder Einschränkungen und begutachtet die Aufgabenstellung des Betreuers.

Anhand der abgegebenen Dokumentation macht der Experte eine unabhängige Bewertung der Arbeit. Die Experten treffen sich vor der Präsentation und vergleichen die Arbeiten untereinander, damit eine  möglichst ausgeglichene Bewertung erzielt wird.

Während der Präsentation hat der Experte die Leitung. Anschliessend an die Präsentation wird die Note durch den Experten und Betreuer endgültig berechnet und festgelegt.

8. Ausführung der Arbeit

Die Erarbeitung der Diplomarbeit erfolgt schul- und berufsbegleitend während der zweiten Hälfte des Diplomsemesters und einer zusätzlichen Frist. Nachdem der Diplomand Aufgabenanalyse, Vorstudie, Voruntersuchungen und Terminplan erstellt hat, vereinbart er mit dem Betreuer die erste Besprechung. Diese muss spätestens 6 Wochen nach der Austeilung der Aufgabenstellung stattfinden.

9. Umfang der Arbeit

Der zeitliche Umfang der Arbeit soll 200 Stunden nicht überschreiten. Bei grösserem Umfang soll die Arbeit im Team gemacht werden. Der selber verfasste Text (ohne Anhang) darf bei reinen Softwareaufgaben maximal 60 Seiten, bei allen übrigen Arbeiten maximal 80 Seiten umfassen.

Es wird erwartet, dass die Arbeit in der Freizeit gemacht wird. Falls eine Firma bezahlte Arbeitszeit zur Verfügung stellt, muss sie unter Punkt 15 ausgewiesen und vom Vorgesetzten visiert werden.

10. Abgabe der Arbeit

Die Abgabe der Diplomarbeit erfolgt in zweifacher Ausführung, mit den Unterschriften unter Punkt 15 dieser Bestimmungen versehen, an das Sekretariat. Bei Arbeiten mit Software muss ein Datenträger mit kompilierbarer Source und ausführbarem Programm beiliegen.

Der Termin ist gemäss Angabe der Schulleitung. Als Datum gilt dasjenige der Überbringung, bzw. Datum des Poststempels. Zu spät abgegebene Arbeiten werden nicht angenommen, womit ein Diplomabschluss im gleichen Jahr nicht möglich ist. Eine Wiederholung der Diplomarbeit mit einem anderen Thema ist gemäss Promotionsordnung möglich.

11. Vorführung der Arbeit

Die Arbeit wird gemäss Diplom-Prüfungsplan der Schulleitung dem Experten und Betreuer vorgeführt. Der Diplomand kann während maximal 15 Minuten die Arbeit in der Funktion  und Ausführung vorführen. Während der restlichen 15 Minuten stellt der Experte Fragen. Diese können auch globaler Art sein ( Umfeld der Arbeit, andere Lösungsvarianten).

12. Notenbekanntgabe

Dem Diplomanden wird die Bewertung der Hauptkriterien schriftlich bekanntgegeben. Falls der Diplomand detailliertere Auskünfte über die Bewertung will, kann er diese, innerhalb einer Woche nach dem Prüfungstag, beim Betreuer oder Experten nachfragen.

13. Eigentum der Arbeit

Eine abgegebene Dokumentation bleibt im Eigentum der Schule und kann weiteren Studierenden  zugänglich gemacht werden. Die Weiterverwendung darf nur zu Studienzwecken und nicht zu gewerblich- industrieller Nutzung erfolgen. Bei Arbeiten für die Arbeitgeberfirma, oder bei wirtschaftlichen Interessen des Diplomanden verpflichtet sich die Schule zur Geheimhaltung, falls diese gewünscht wird.

Die Arbeit und das erworbene Wissen sind Eigentum des Diplomanden und je nach Beteiligung, eventuell auch der Arbeitgeberfirma.

14. Rekurs

Lassen sich Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten in der Bewertung nicht direkt oder mit Hilfe der Schulleitung lösen, ist ein Rekurs möglich. Dieser muss schriftlich, mit Begründungen, innert 14 Tagen nach Bekanntgabe der Noten an das Sekreatariat eingereicht werden.

15. Bestätigungen und Unterschriften

15.1  Arbeitgeber oder Vorgesetzter

Vom Betrieb zur Verfügung gestellte, bezahlte Arbeitsstunden:                             .............. Stunden

(Unterschrift nur falls Zeit zur Verfügung gestellt wurde)

Datum:  ..............................                       Unterschrift:  .....................................................

15.2  Diplomand

Totale Anzahl Arbeitsstunden für die Diplomarbeit:                                                .............. Stunden

(Inklusive allenfalls zur Verfügung gestellte, bezahlte Arbeitszeit)

Ich bestätige, nach obigen Bestimmungen gearbeitet und die Arbeit selbständig durchgeführt zu haben.

Datum:  ..............................                       Unterschrift:  ..................................................

Ausgabe: 2.5.2001, HM

## Pflichtenheft

### Ziele

#### Allgemeine Beschreibung

Es wird ein Programm verlangt, mit dem zwei Spieler das Brettspiel Abalone, mit oder ohne Zeitbegrenzung, spielen können. Abalone ist ein grafisches Brettspiel, das zwei Spieler gegeneinander spielen können. Abalone ist ein Strategiespiel, ähnlich dem Schach, bei dem die Spieler mehrere Züge im Voraus denken müssen, damit Sie das Spiel erfolgreich spielen können.

#### Spielregeln

Jeder Spieler hat 14 Kugeln. Ziel des Spiels ist es, 6 gegnerische Kugeln vom Spielfeld zu verdrängen. Jeder der zwei Spieler ist abwechselnd an der Reihe, seinen Zug durchzuführen. Man kann 1, 2 oder maximal 3 Kugeln auf einmal bewegen und dadurch die Reihe der gegnerischen Kugeln um jeweils ein Feld in jede Richtung verdrängen. 
Um in der Lage zu sein, die Kugeln des Gegners verschieben zu können, muss die eigene Kugelreihe jener des Gegners überlegen sein: mit 3 Kugeln kann man eine oder zwei Kugeln und mit 2 Kugeln nur noch eine verdrängen. Wenn die Anzahl an Kugeln auf beiden Seiten gleich ist (eine Kugel gegen eine Kugel, oder zwei gegen zwei und drei gegen drei), kann man keine gegnerische Kugel verschieben.
Einfach? Sicherlich. Vereinfacht? Keineswegs. Wir alle wissen, dass es nahezu unendlich viele Möglichkeiten für das Verschieben der Kugeln, die Vorbereitung der Angriffe, Verteidigungszüge sowie deren Kombinationen gibt und dass diese ausnahmslos strategischer Natur sind.

#### Muss Kriterien

Folgende Kriterien MUSS das Programm vorweisen können:

- Wenn das Programm gestartet wird, müssen alle wichtigen Bedienungs- sowie Anzeigeelemente ersichtlich sein.

- Als Bedienungselemente gelten: Spielfläche; Möglichkeiten das Spiel neu zu starten oder zu beenden; Möglichkeiten in den „Network Mode“ zu wechseln.

- Als Anzeigeelemente gelten: Anzeigefeld mit Namen des aktuellen Spielers; Spielmodus, indem sich das Spiel befindet (Normal Mode, Network Mode)

- Die Spieler müssen zwischen „Normal Mode“ und „Network Mode“ wählen können, wobei die Implementierung des „Network Mode“ Sache der Kann Kriterien ist.

- Das Spielfeld muss grafisch dargestellt sein.

- Weiter müssen die Spieler sämtliche Spielabläufe via Maus steuern können.

- Sämtliche Spielregeln des Spiels müssen vom Programm überprüft werden und bei Verletzung der Regeln müssen Fehlermeldungen angezeigt werden.

- Die Spieler müssen einen Timer aufschalten können, damit sie mit oder ohne Zeitbegrenzung spielen können.

#### Kann Kriterien

Folgende Kriterien sind nicht erforderlich, können aber wenn die Zeit und das Budget reichen noch implementiert werden:

- Mit dem „Network Mode“ können zwei Spieler über ein Netzwerk gegeneinander Spielen. Der eine Spieler kann die IP Adresse oder den Hostname des anderen Spielers angeben und so mit ihm eine Verbindung aufnehmen. Wobei das Aussehen und die Funktionalität des Spieles beibehalten werden. Die Spieler müssen diesen Mode ein- oder ausschalten können

- Eine Bestenliste, in der Name und Punktezahl der einzelnen Spieler ersichtlich ist.

- Spiel gegen den Computer. Der Computer müsste eine künstliche Intelligenz besitzen, um die einzelnen Spielzüge zu vollziehen. (Tiefste Priorität)

#### Abgrenzungskriterien

Folgende Abgrenzungskriterien gelten während des ganzen Projektes bis hin zum Abschluss:

- Das Programm muss nicht via InstallShield oder Ähnlichem installiert werden können. Es kann aber, ansonsten gibt es lediglich eine .EXE Datei, die ausgeführt werden kann.

- Sämtliches Design ist Sache des Programmierers, mit Ausnahme der in den MUSS Kriterien definierten Punkte.

- Die Programmiersprache ist Sache von späteren Vorabklärungen und wird nicht vom Kunden entschieden. Durch die Programmiersprache wird die Funktionalität des Programms nicht beeinträchtigt.

- Sämtliche Änderungen im Projektverlauf müssen mit dem Kunden besprochen werden.

### Einsatz

#### Anwendungsbereiche

Diese Software ist für die private Benutzung vorgesehen. Allerdings ist es möglich, dass die Software zu einem späteren Zeitpunkt im Internet veröffentlicht wird. Ist dies der Fall, werden die rechtlichen Angelegenheiten mit dem Programmierer abgeklärt.

#### Zielgruppen

Zielgruppen sind Personen ab 5 Jahren.

#### Software

Die Software wird für die Betriebsysteme Windows 98/ME/2000/XP geschrieben. Es ist keine andere Software für die korrekte Funktionalität notwendig.

#### Hardware

Für die Lauffähigkeit der Software ist minimum die folgende Hardware nötig:

- PC mit Intel oder AMD Prozessor auf der Basis von CISC Prozessoren mit min. 400Mhz.

- Betriebsystem Windows 98/ME/2000/XP

- 64MB Arbeitsspeicher

- 20 MB freien Speicherplatz

- Grafikkarte mit einer minimalen Auflösung von 800 x 600

- Für den „Network Mode“ braucht es einen Ethernet Adapter

### Funktionen

#### Spiel allgemein

Das Spielfeld und alle Bedienelemente müssen intuitiv bedient werden können. Die Spieler müssen das Spiel ohne Vorkenntnisse spielen können.

#### Timer

Es muss ein Timer implementiert werden, mit dem die Spieler die Möglichkeit haben, das Spiel, wie beim Schach, gegen Zeit zu spielen. Der Timer muss ein und ausgeschaltet werden können. Wird der Timer eingeschaltet, so wird eine Punktezählung aktiviert. Diese Punktezählung funktioniert so, dass wenn ein Spieler das Spiel in einer sehr tiefen Zeit gewinnt, bekommt er die maximale Punktezahl. Je länger nun ein Spieler an einem Spiel hat, desto weniger Punkte bekommt er jeweils für dieses Spiel.

#### Spiel beim „Normal Mode“

Wenn die Spieler mit dem „Normal Mode“ spielen, wechselt der nächste Zug immer zwischen den Spielern ab. Es wird in einem Infobereich angezeigt, welcher Spieler am Zug ist. Die Spieler werden am Anfang eines neuen Spiels aufgefordert, ihren Namen einzugeben. Dieser Modus ist der Standart Modus und wird beim Starten des Spiels aufgerufen.

#### Spiel beim „Network Mode“ (optional)

Wenn die Spieler mit dem „Network Mode“ spielen, müssen sie sich zuerst untereinander connecten. D.h. einer der Spieler muss den Hostnamen oder die IP Adresse des anderen Spielers in einer Aufforderung eintragen. Ist dies geschehen, so werden beide Spieler aufgefordert ihren Namen einzugeben. Dieser wird dann via Netzwerkverbindung zwischen Server und Client ausgetauscht. Macht ein Spieler einen Zug auf dem Spielfeld, so wird dieser Zug sogleich übers Netz zum anderen PC übertragen und dort grafisch nachgeführt. Der Wechsel der Spieler erfolgt beim „Network mode“ natürlich nicht mehr auf dem gleichen Spielbrett, sondern jeder Spieler hat „sein“ GUI, auf dem er das Spiel spielt.

#### Spielregeln

Die Spielregeln müssen im Programm implementiert werden, sodass das Spiel automatisch erkennt, wenn ein Spieler einen unzulässigen Zug macht. In diesem Fall muss dem Spieler eine Warnung ausgegeben werden. Beim „Network Mode“ muss diese Fehlermeldung natürlich nur beim aktuellen Spieler ausgegeben werden.

#### Bestenliste (optional)

Falls eine Bestenliste implementiert wird, muss sie jeweils den besten Spieler auf dem obersten Platz auflisten. Die Liste wird allerdings nur dann geführt, wenn die Spieler gegen die Zeit Spielen (siehe 1.3.3.2 Timer). Es wird dann ein Algorithmus verlangt, der je nach Dauer des Spiels, verschieden hoch Punkte verteilt. Am meisten Punkte erhält der Spieler, der den Sieg in möglichst kurzer Zeit erringt.

#### Spiel beim „KI Mode“  (optional)

Beim Spiel gegen den Computer muss eine „Künstliche Intelligenz“ eingebaut werden. Dem Spieler soll es möglich sein, ein Spiel gegen den Computer zu spielen. Der Computer entscheidet den nächsten Zug anhand eines Algorithmus. Der Spieler muss in diesem Fall auch Schwierigkeitsstufen einstellen können. Somit wird auch einem schlechteren Spieler die Möglichkeit gegeben, gegen den Computer zu gewinnen. Der „Network Mode“ ist beim Spiel gegen den Computer nicht möglich!

### Schnittstellen

#### Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in Form eines GUI’s (Grafical User Interface) programmiert. Das GUI ist benutzerfreundlich und schnell erlernbar. Sämtliche wichtigen Eigenschaften sind auf Anhieb ersichtlich.

#### Software

Falls der „Network Mode“ implementiert ist, ist eine Netzwerkkarte Voraussetzung für das Spielen über das Netz. Die zwei PC’s, auf denen gespielt wird, müssen so konfiguriert sein, dass eine Netzwerkverbindung zwischen ihnen besteht. Die Netzwerkverbindung muss über eine TCP/IP Verbindung gewährleistet sein. Die Übertragungsrate spielt dabei keine Rolle, wobei eine Mindestübertragungsrate von 9600Bytes/s. erforderlich ist. Die beiden Computer kommunizieren über Sockets und machen den Datenaustausch ebenfalls über solche.

#### Hardware

Siehe Kap. 1.3.4.2 Software.

#### Kommunikationsschnittstellen

Siehe Kap. 1.3.4.2 Software.

### Leistungsanforderungen

Keine Speziellen Anforderungen bezüglich Leitungsfähigkeit.

### Daten

Die Daten, die beim „Network Mode“ übers Netz übertragen werden, sind unverschlüsselt. Bei der Implementation einer Bestenliste muss zuerst abgeklärt werden, wie die Daten am besten gespeichert werden.

### Überprüfbarkeit

Die Software wird nach Beendigung der Programmierung auf verschiedene Arten geprüft. Der Softwareentwickler versucht möglichst viele Testszenarien zu erarbeiten und zu testen. Nach Abschluss des Projektes übergibt der Softwareentwickler dem Kunden eine vollständige Liste, mit allen geprüften und möglichen Fehlern des Softwareprodukts.

#### Rechtliches

Dieses Softwareprodukt wird im Auftrag des Kunden erstellt. Alle Rechte über das Programm sind dem Entwickler vorbehalten. Diese Programm darf vom Kunden, ohne Absprache mit dem Entwickler und ohne angemessene Entschädigung, weder Verkauft noch an dritte weitergegeben werden. Bei Änderungen am Programmcode durch den Kunden, ist der Softwareentwickler nicht mehr für die Funktionalität der Software verantwortlich.

#### Terminliche Ziele

Der Auftrag wurde am 20. April vom Kunden an den Softwareentwickler übergeben. Dieses Pflichtenheft wurde von beiden Seiten gesehen und akzeptiert am 22. April 2002.

Der Kunde verlangt eine Fertigstellung des Produktes bis spätestens am 20. August 2002. Mit dem Programm werden auch die gesamte Dokumentation und sämtliche dazugehörenden Papiere ausgeliefert.

Pflichtenheft besprochen und Einverständnis gegeben am:

Datum / Ort							Datum / Ort

__________________________				__________________________

Unterschrift Kunde						Unterschrift Softwareentwickler

__________________________				__________________________

## Terminplan

## Zeiterfassung

# Analyse

## Allgemeines

Grundsätzlich muss das Programm modular aufgebaut werden. D.h. es muss ohne grosse Probleme ein weiteres Modul in das Programm eingefügt werden können. Um dies zu erreichen, müssen die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Modulen klar definiert sein. Somit kann auch eine spätere Erweiterung des Programms gewährleistet werden. Folgendes Bild veranschaulicht die Struktur des Programms. Von den einzelnen Modulen wird in den nächsten Kapiteln die Analyse anhand von Use Cases gemacht.

## Systemgrenzen

Die Systemgrenzen beim Spiel Abalone sind folgendermassen festgelegt: Alles was zum Spiel gehört, ist im System integriert. D.h. die ganze grafische Oberfläche, die Funktionalität des Spieles, die künstliche Intelligenz beim „KI Mode“ und die Netzwerkübermittlung beim „Network Mode“. (siehe Bild Allgemeines, Kap. 2.1)

## Aktoren

Als Aktoren gelten die Spieler, die miteinander das Spiel, entweder über die gleiche Oberfläche oder über ein Netzwerk spielen. Die Aktoren sind reelle Spieler und haben nichts mit der künstlichen Intelligenz zu tun.

Aktor Spieler1:	erster reeller Spieler, der am Spiel teilnehmen kann.

Aktor Spieler2:	zweiter reeller Spieler, der am Spiel teilnehmen kann. Er kann kein Spiel gegen den Computer spielen.

## Use Case Diagramm

- Spieler1 und Spieler2 können gegeneinander den „Normal Mode“ spielen. Sie spielen auf dem gleichen GUI gegeneinander Abalone.

- Spieler1 und Spieler2 können gegeneinander den „Network Mode“ spielen. Sie spielen über ein TCP/IP Netzwerk, auf zwei GUI’s gegeneinander Abalone.

- Spieler1 und Spieler2 können beide verschiedene Einstellungen vornehmen.

- Spieler1 kann gegen den Computer spielen. Der Computer besitzt eine künstliche Intelligenz und kann so gegen den reellen Spieler spielen.

## Use Cases

### High level use cases

#### Spiel gegen zwei Spieler (Normal Mode)

| Name: | Normales Spiel |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1, Spieler2 |
| Kurzbeschreibung: | Die Spieler müssen bei einem neuen Spiel ihre Namen eingeben. Sie können optional wählen, dass ein Timer abläuft. Die Spieler können nun auf dem gleichen Spielfeld gegeneinander Abalone spielen, bis einer der Spieler gewonnen hat. |

#### Spiel übers Netzwerk (Network Mode)

| Name: | Network Mode |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1, Spieler2 |
| Kurzbeschreibung: | Die Spieler müssen bei einem neuen Spiel ihre Namen eingeben. Sie können optional wählen, dass ein Timer abläuft. Die Spieler können nun über ein Netzwerk das Spiel Abalone spielen. |

#### Spiel gegen den Computer (KI Mode)

| Name: | KI Mode |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1 |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler gibt bei einem neuen Spiel seinen Namen ein. Er kann optional einen Timer aktivieren, der die Punktezählung aktiviert. Der Spieler kann nun gegen den Computer das Spiel Abalone spielen. |

#### Einstellungen

| Name: | Game |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1, Spieler2 |
| Kurzbeschreibung: | Spieler1 oder Spieler2 können hier Spieleinstellungen vornehmen, wie etwa die Spielart („Normal Mode“, „Network Mode“ oder „KI Mode“) oder das Aufschalten des Timers. |

### Expanded use cases

#### Spiel gegen zwei Spieler (Normal Mode)

| Name: | Normales Spiel |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1, Spieler2 |
| Zweck: | Ermöglicht Spiel zwischen zwei reellen Spielern. |
| Kurzbeschreibung: | Die Spieler geben ihren Namen bei einem neuen Spiel zuerst ein. Die Spieler können nun auf dem gleichen Spielfeld gegeneinander Abalone spielen, bis einer der Spieler gewonnen hat. Die Züge, die die Spieler vornehmen werden mit den Spielregeln verglichen und bei einem Zug der nicht erlaubt ist, wir eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist der Zug in Ordnung, wird er ausgeführt. Es ist abwechslungsweise ein Spieler an der Reihe, d.h. Spieler1, Spieler2, Spieler1, … Hat ein Spieler gewonnen, so wird dies Angezeigt und das Spiel wird beendet |
| Priorität: | Primär |
| Referenzen: | Pflichtenheft, Kap. 1.3.3.3 |
| Ablauf: | Aktoren:; Systemantwort:. 1. Der Use Case beginnt, wenn das Spiel aufgestartet wird oder wenn einer der Spieler den „Normal Mode“ auswählt.. 2. Der Spieler startet ein neues Spiel.; 3. Die Spieler werden aufgefordert, ihren Namen einzugeben.. 4. Die Spieler bestätigen den Namen.; 5. Wenn der Name der gleiche ist, wird eine Warnung ausgegeben.. 6. Spieler1 macht einen Zug; 7. Der Zug wird mit den Spielregeln verglichen. Bei einem Fehlverhalten wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Dann ist Spieler1 nochmals an der Reihe.. 8. Spieler2 macht einen Zug; 9. Der Zug wird mit den Spielregeln verglichen. Bei einem Fehlverhalten wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Dann ist Spieler2 nochmals an der Reihe.. 10. Schritt 6 bis 9 wird solange wiederholt, bis einer der Spieler gewonnen hat, oder das Spiel beendet wird.. 11. Falls einer der Spieler gewonnen hat, wird eine Meldung ausgegeben. Das Spiel wird beendet.. |

#### Spiel übers Netzwerk (Network Mode)

| Name: | Network Mode |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1, Spieler2 |
| Zweck: | Ermöglicht Spiel zwischen zwei reellen Spielern über ein Netzwerk. |
| Kurzbeschreibung: | Einer der Spieler startet den „Network Mode“. Der zweite Spieler akzeptiert die Aufforderung. Die Spieler geben ihren Namen bei einem neuen Spiel zuerst ein. Die Spieler können nun über ein Netzwerk Abalone spielen, bis einer der Spieler gewonnen hat. Die Züge die die Spieler vornehmen, werden übers Netz an den anderen Spieler übermittelt. Die Züge, die die Spieler vornehmen werden mit den Spielregeln verglichen und bei einem Zug der nicht erlaubt ist, wir eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist der Zug in Ordnung, wird er ausgeführt. Es ist abwechslungsweise ein Spieler an der Reihe, d.h. Spieler1, Spieler2, Spieler1, … Hat ein Spieler gewonnen, so wird dies Angezeigt und das Spiel wird beendet |
| Priorität: | Optional |
| Referenzen: | Pflichtenheft, Kap. 1.3.3.4 |
| Ablauf: | Aktoren:; Systemantwort:. 1. Der Use Case beginnt, wenn einer der Spieler der „Network Mode“ aktiviert.. 2. Der Spieler muss den Host eingeben, mit dem er sich verbinden will.; 3. Das System schickt die Anfrage übers Netz zum angefragten Host. Dort wird der entfernte Spieler mit einer Nachricht darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderer Spieler mit ihm übers Netz spielen möchte. Akzeptiert er die Anfrage, wird mit Punkt 4 weitergefahren, ansonsten bleibt das Spiel des entfernten Spielers im „Normal Mode“ und der auffordernde Spieler erhält eine Nachricht, dass die Netzwerk-Verbindung nicht hergestellt werden konnte.. 4. Beide Spieler werden aufgefordert, ihre Namen einzugeben; 5. Die Namen werden übers Netz gesendet und verglichen. Sind die beiden Namen identisch, wird eine Warnmeldung ausgegeben.. 6. Spieler1 macht einen Zug; 7. Der Zug wird mit den Spielregeln verglichen. Bei einem Fehlverhalten wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Dann ist Spieler1 nochmals an der Reihe.. 8. Spieler2 macht einen Zug; 9. Der Zug wird mit den Spielregeln verglichen. Bei einem Fehlverhalten wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Dann ist Spieler2 nochmals an der Reihe.. 10. Schritt 6 bis 9 wird solange wiederholt, bis einer der Spieler gewonnen hat, oder das Spiel beendet wird.. |

#### Spiel gegen den Computer (KI Mode)

| Name: | KI Mode |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1 |
| Zweck: | Ermöglicht ein Spiel zwischen einem Spieler und dem Computer. |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler wählt den „KI Mode“ aus. Der Spieler gibt seinen Namen bei einem neuen Spiel zuerst ein. Der Spieler kann nun das Spiel gegen den Computer spielen. Der Spieler und der Computer kommen abwechslungsweise an die Reihe. Die Züge die der Spieler vornimmt, werden mit den Spielregeln verglichen und bei einem Zug der nicht erlaubt ist, wir eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist der Zug in Ordnung, wird er ausgeführt. Das Spiel dauert so lange, bis entweder der Spieler oder der Computer gewonnen hat. Es wird ebenfalls verlassen, wenn der Spieler das Spiel beendet. |
| Priorität: | Optional |
| Referenzen: | Pflichtenheft, Kap. 1.3.3.7 |
| Ablauf: | Aktoren:; Systemantwort:. 1. Der Use Case beginnt, wenn ein Spieler den „KI Mode“ aktiviert.. 2. Der Spieler wird aufgefordert, seinen Namen einzugeben.. 3. Der Spieler kann eine Schwierigkeitsstufe wählen, mit der er gegen den Computer spielen möchte.. 4. Der Spieler beginnt mit dem Spiel und dem ersten Zug; 5. Der Zug wird mit den Spielregeln verglichen. Bei einem Fehlverhalten wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Dann ist der Spieler nochmals an der Reihe.. 6. Der Computer macht einen Spielzug im Spiel. Der Spielzug entspricht den Spielregeln.. 7. Schritt 4 bis 6 werden solange wiederholt, bis entweder der Spieler oder der Computer gewonnen hat oder der Spieler das Spiel abbricht.. |

#### Einstellungen

| Name: | Einstellungen |
| --- | --- |
| Aktor(en): | Spieler1, Spieler2 |
| Zweck: | Ermöglicht den Spielern Spielspezifische Einstellungen vorzunehmen. |
| Kurzbeschreibung: | Ermöglicht den Spielern Einstellungen für folgende Punkte vorzunehmen: - Spielmode („Normal Mode“, „Network Mode“, „KI Mode“) - Schwierigkeitsgrad (nur beim „KI Mode“) - Timer aufschalten (für die Punktezählung) |
| Priorität: | Primär |
| Referenzen: |  |
| Ablauf: | Aktoren:; Systemantwort:. 1. Der Use Case beginnt, wenn einer der Spieler eine Änderung vornimmt.. 2. Der Spieler wählt einen Spielmodus; 3. Das System lädt den angewählten Spielmodus.. 4. Der Spieler wählt einen Schwierigkeitsgrad.; 5. Das System stellt den Schwierigkeitsgrad beim „KI Mode“ ein.. 5. Der Spieler schaltet den Timer auf.; 6. Das System aktiviert den Timer. Ist der Timer aktiviert, so wird die Punktezählung aktiviert. D.h. je länger der Spieler für ein Spiel braucht, desto mehr Punkte werden ihm von einem maximalen Punktestand abgezogen.. |

## System Sequenzdiagramme

### Normal Mode

Der Spieler1 startet das Spiel. Der „Normal Mode“ wird beim Starten des Programms, oder über eine separate Einstellmöglichkeit aktiviert. Wurde ein neues Spiel gestartet, so werden beide Spieler aufgefordert, ihren Namen einzugeben. Das System überprüft dann die beiden Namen nach Redundanz. Wurde diese gefunden, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist dies nicht der Fall, wird das Spiel gestartet. Nun kann Spieler1 einen Spielzug machen. Der vollzogene Spielzug vom Spieler wird vom System überprüft, ob dieser auch den Spielregeln entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der gleiche Spieler ist wieder an der Reihe, bis er einen gültigen Zug vollzogen hat. Hat er dies gemacht, wird der durchgeführte Zug gesetzt und grafisch angezeigt. Dieser Ablauf wiederholt sich solange, bis einer der Spieler gewonnen hat, oder das Spiel abbricht. Falls einer der Spieler gewonnen hat, wird eine Message angezeigt und das Spiel wird beendet.

### Network Mode

Grundsätzlich ist hier genau der gleiche Ablauf wie beim Diagram „Normal Mode“, mit dem Unterschied, dass sich der Spieler vor Spielbeginn, an einen anderen Spieler connecten muss. Dies macht er, indem er die IP Adresse oder den Hostnamen des Remote Spielers eingibt. Macht er dies, so wird der entfernte Spieler gefragt, ob er die Verbindung eingehen möchte. Quittiert er die Frage mit Ja, so wird eine Verbindung zwischen den zwei Spielern aufgebaut und das Spiel beginnt.

### KI Mode

Der Spieler1 startet den „KI Mode“. Das System verlangt darauf den Namen des Spielers. Der Spieler gibt seinen Namen ein und quittiert die Aufforderung. Ebenfalls kann er noch einen Schwierigkeitsgrad wählen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto besser spielt der Computer. Hat er diese Einstellungen vorgenommen, beginnt das Spiel und der Spieler kann den ersten Zug vollziehen. Der Zug wird wie beim „Normal- oder Network Mode“ auf Machbarkeit überprüft und wird, falls der Zug erlaubt ist, durchgeführt. Wenn der Zug des Spielers abgeschlossen ist, ist der Computer an der Reihe. Er vollzieht ebenfalls einen Zug, der den Spielregeln entspricht. Hat der Rechner den Zug gemacht, kommt der Spieler wieder an die Reihe. Dies wiederholt sich nun solange, bis einer der beiden Spieler gewonnen hat oder bis der reelle Spieler das Spiel abbricht.

### Einstellungen

Beide reellen Spieler haben die Möglichkeit verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Zunächst können beide Spieler den Spielmodus einstellen. Allerdings hat dies zur Folge, dass wenn ein Spiel über das Netzwerk gespielt wird und einer der beiden Spieler den Modus ändert, dass das Spiel abgebrochen wird. Weiter kann der Spieler, der gegen den Computer spielt, die Schwierigkeitsstufe wählen, mit der der Computer spielen soll. Beide Spieler können auch den Timer aufschalten. Dies hat zur folge, dass die Punktezählung aktiviert wird. Wobei es zu beachten gibt, dass der Timer nur zu Beginn eines neuen Spieles eingeschaltet und ausgeschaltet werden kann. Während dem Spiel ist es nicht möglich den Timer und auch den Schwierigkeitsgrad zu ändern.

## Konzeptionelles Modell

### Konzepte

Um Konzepte zu finden, werden alle Substantive aus dem Pflichtenheft und den Use Cases aufgeschrieben

Folgende, für das Projekt ausschlaggebende Substantive wurden im Pflichtenheft gefunden:

- Spieler

- Steinfarben

- Network Mode

- Normal Mode

- KI Mode

- Name des Spielers

- Message Box

- Spielregeln

- Fehlermeldungen

- Hostname

- IP Adresse

- Spieler ID

- Aktiver Spieler

- Netzwerkverbindungen

- Bestenliste

- Punktezahl

- Schwellwert für Zeit (tiefste Zeit)

- Timer

- Künstliche Intelligenz

- Zug (durchführen)

Diese Substantive können nun zu Klassenkandidaten zusammengeführt werden. Dabei gilt zu beachten, dass diejenigen zusammengeführt werden, die eine Themengruppe bilden. Beispielsweise soll eine Themengruppe gebildet werden, die alles beinhaltet, das mit den Spielern zu tun hat.

Folgende Themengruppen (Klassenkandidaten) wurden gefunden:

- Game

- Network Mode

- KI Mode

- Player

- Einstellungen

### Beziehungen

Die verschiedenen Klassenkandidaten haben verschiedene Beziehungen zueinander:

| Klasse A | Beziehung | Klasse B |
| --- | --- | --- |
| Game | kann genau 2 Spieler verwalten von der Klasse | Player |
| Game | Kann genau 1 Network Modus verwalten von der Klasse | NetworkMode |
| Game | Kann genau 1 KI Modus verwalten von der Klasse | KIMode |
| Game | Kann genau 1 Einstellung verwalten von der Klasse | Einstellungen |
| NetworkMode | Kann genau von einer Klasse aufgerufen werden  | Game |
| Player | Kann genau von einer Klasse aufgerufen werden  | Game |
| KIMode | Kann genau von einer Klasse aufgerufen werden  | Game |
| Einstellungen | Kann genau von einer Klasse aufgerufen werden  | Game |

### Klassen Modell

Folgendes Klassen Diagramm resultiert aus den obigen Ermittlungen.

## Kontrakte

### Normal Mode

| Name | StartNormalMode() |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Initialisiert das System für den Modus im „Zwei Spieler Betrieb“. |
| Cross Referenz | Use Case „Normal Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Wenn die Spieler keine Namen eingeben, stehen Default Werte anstelle ihrer Namen im System. |
| Output | Das System gibt eine Eingabeaufforderung zurück, in der die Spieler ihre Namen eintragen müssen. |
| Vorbedingungen |  |
| Nachbedingungen | - Das System erwartet die Namen der Spieler. Beide Spieler müssen ihren Namen eingeben. - Die Namen werden abgespeichert um sie später wieder abrufen zu können. |

| Name | EnterName(Name : string) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Liest den Namen der Spieler ein und überprüft die Redundanz der Namen. |
| Cross Referenz | Use Case „Normal Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Falls die Namen identisch sind wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| Output | Die Daten des Spielers, der an der Reihe ist, werden auf dem Spielfeld angezeigt. |
| Vorbedingungen | Beide Spieler haben verschiedene Namen eingegeben und quittiert. |
| Nachbedingungen | Das Spiel wird gestartet. Der erste Spieler kommt zum Zug. |

| Name | Play(Zug) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Der Zug der vom Spieler vollzogen wurde, wird dem System weitergegeben. Der Zug wird nach den Spielregeln überprüft. Es wird ein Gewinner gesucht. |
| Cross Referenz | Use Case „Normal Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Wenn der Spieler einen Zug vollzogen hat, der nicht erlaubt ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Spieler muss den Zug wiederholen. |
| Output | Wenn ein Spieler gewonnen hat, wird eine Meldung ausgegeben. |
| Vorbedingungen | Der Spieler hat einen gültigen Zug gemacht. |
| Nachbedingungen | - Der Zug wird nach den Regeln des Spiels untersucht. - Der Stein wird gesetzt und auf dem Spielfeld angezeigt. - Das System ermittelt, ob ein Spieler gewonnen hat. Falls dies der Fall ist, wir eine Meldung ausgegeben. - Das System wechselt zum nächsten Spieler, der jetzt an der Reihe ist. |

### Network Mode

| Name | StartNetworkMode() |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Initialisiert das System für den Modus im „Netzwerk Betrieb“. |
| Cross Referenz | Use Case „Network Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen |  |
| Output | Es wird eine Eingabeanforderung ausgegeben, worin der Spieler einen Hostnamen oder eine IP Adresse eingeben muss. |
| Vorbedingungen |  |
| Nachbedingungen | Das System erwartet einen Hostnamen oder eine IP Adresse. Diese Daten werden gespeichert um sie später wieder aufrufen zu können. |

| Name | EnterHostName(Hostname o. IP Adresse) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Wird ein Hostname oder eine IP Adresse eingegeben, so wird eine Verbindung zu diesem Host hergestellt. |
| Cross Referenz | Use Case „Network Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Wenn der Benutzer keine Eingabe gemacht hat und trotzdem bestätigt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| Output |  |
| Vorbedingungen | Der Benutzer hat einen Hostnamen oder eine IP Adresse in die Aufforderung einegebeben. |
| Nachbedingungen | Das System baut eine Verbindung mit dem angegebenen Host auf. Dies geschieht über vorhandene Netzwerkkomponenten. |

| Name | Accept() |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Der Remote Benutzer kann hier entscheiden, ob er mit dem Spieler1 übers Netz spielen möchte oder nicht. |
| Cross Referenz | Use Case „Network Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen |  |
| Output | Der Remote Benutzer bekommt eine Anfrage, ob er ein Spiel übers Netzwerk eingehen möchte. Er kann mit Ja oder Nein bestätigen. |
| Vorbedingungen | Es konnte eine TCP/IP Verbindung zwischen den zwei Hosts aufgebaut werden. |
| Nachbedingungen | Bestätigt der Remote Benutzer mit Ja, wird die Verbindung gehalten und mit dem „Network Mode“ begonnen. Falls er Nein drückt, wird die Netzwerkverbindung abgebrochen und der Spieler1 bekommt eine Rückmeldung, dass der Remote Spieler nicht mit ihm spielen möchte. |

| Name | EnterName(Name : string) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Liest den Namen der Spieler ein und überprüft die Redundanz der Namen. |
| Cross Referenz | Use Case „Network Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Falls die Namen identisch sind wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| Output | Die Daten des Spielers, der an der Reihe ist, werden auf dem Spielfeld angezeigt. |
| Vorbedingungen | Beide Spieler haben verschiedene Namen eingegeben und quittiert. |
| Nachbedingungen | Das Spiel wird gestartet. Der erste Spieler kommt zum Zug. |

| Name | Play(Zug) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Der Zug der vom Spieler vollzogen wurde, wird dem System weitergegeben. Der Zug wird nach den Spielregeln überprüft. Es wird ein Gewinner gesucht. |
| Cross Referenz | Use Case „Network Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Wenn der Spieler einen Zug vollzogen hat, der nicht erlaubt ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Spieler muss den Zug wiederholen. |
| Output | Wenn ein Spieler gewonnen hat, wird eine Meldung ausgegeben. |
| Vorbedingungen | Der Spieler hat einen gültigen Zug gemacht. |
| Nachbedingungen | - Der Zug wird nach den Regeln des Spiels untersucht. - Der Stein wird gesetzt und auf dem Spielfeld angezeigt. - Das System ermittelt, ob ein Spieler gewonnen hat. Falls dies der Fall ist, wir eine Meldung ausgegeben. - Das System wechselt zum nächsten Spieler, der jetzt an der Reihe ist. |

### KI Mode

| Name | StartKIMode() |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Initialisiert das System für den Modus im „Netzwerk Betrieb“. |
| Cross Referenz | Use Case „KI Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Wenn der Spieler keinen Namen eingibt, steht ein Default Wert anstelle seines Namens im System. |
| Output | Das System gibt eine Eingabeaufforderung zurück, in der der Spieler seinen Namen eintragen muss. |
| Vorbedingungen |  |
| Nachbedingungen | - Das System erwartet den Namen des Spielers. Der Computer spielt unter dem Namen Computer und sein Name ist fest im Spiel beinhaltet und kann nicht abgeändert werden. - Der Name wird abgespeichert um ihn später wieder abrufen zu können. |

| Name | EnterName(Name : string) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Liest den Namen der Spieler ein und überprüft die Redundanz der Namen. |
| Cross Referenz | Use Case „KI Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Falls die Namen identisch sind wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| Output | Die Daten des Spielers, der an der Reihe ist, werden auf dem Spielfeld angezeigt. |
| Vorbedingungen | Beide Spieler haben verschiedene Namen eingegeben und quittiert. |
| Nachbedingungen | Das Spiel wird gestartet. Der erste Spieler kommt zum Zug. |

| Name | Play(Zug) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Der Zug der vom Spieler vollzogen wurde, wird dem System weitergegeben. Der Zug wird nach den Spielregeln überprüft. Es wird ein Gewinner gesucht. |
| Cross Referenz | Use Case „KI Mode“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen | Wenn der Spieler einen Zug vollzogen hat, der nicht erlaubt ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Spieler muss den Zug wiederholen. |
| Output | Wenn ein Spieler gewonnen hat, wird eine Meldung ausgegeben. |
| Vorbedingungen | Der Spieler hat einen gültigen Zug gemacht. |
| Nachbedingungen | - Der Zug wird nach den Regeln des Spiels untersucht. - Der Stein wird gesetzt und auf dem Spielfeld angezeigt. - Das System ermittelt, ob ein Spieler oder der Computer gewonnen haben. Falls dies der Fall ist, wir eine Meldung ausgegeben. - Das System wechselt zum Computer. Dieser ist als nächster am Zug. - Der Computer scant das ganze Spielfeld ab und sucht einen Zug, der je nach Schwierigkeitsgrad am effektivsten ist. |

### Einstellugen

| Name | EnterModus(Modus) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Ruft den angegeben Modus auf. |
| Cross Referenz | Use Case „Einstellungen“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen |  |
| Output |  |
| Vorbedingungen |  |
| Nachbedingungen | Das Spiel wird im angegebenen Modus gestartet. |

| Name | EnterGameLevel(Level :int) |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Stellt den Schwierigkeitsgrad beim „KI Mode“ ein. |
| Cross Referenz | Use Case „Einstellungen“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen |  |
| Output |  |
| Vorbedingungen |  |
| Nachbedingungen | Der Schwierigkeitsgrad beim „KI Mode“ wird eingestellt. |

| Name | SetTimer() |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeit | Das Spiel wird mit dem Timer aktiviert. |
| Cross Referenz | Use Case „Einstellungen“ |
| Notizen |  |
| Ausnahmen |  |
| Output |  |
| Vorbedingungen |  |
| Nachbedingungen | Der Timer wird aktiviert und somit auch die Punktezählung. |

## Nutzwertanalyse

Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist, mit welcher Programmiersprache das Projekt programmiert wird, wird im folgenden Abschnitt eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Diese hat zum Ziel, die verwendete Sprache definitiv zu ermitteln.

Zur Auswahl stehen folgende drei Varianten:

- Java

- Microsoft Visual C++

- Borland C++ Builder

Die Skala der Gewichtung bewegt sich von 1 bis 10. Wobei eine 1 keine Gewichtung hat und eine 10 hat eine sehr hohe Gewichtung.

Gewichtung der einzelnen Anforderungen:

Lösungsvarianten:

Lösungsausarbeitung:

Dadurch das Microsoft Visual C++ sehr schwer in der Grafikprogrammierung ist und dieses Softwareprojekt einen grossen Teil an Grafikprogrammierung besitzt, ist diese Variante durch das Muss Kriterium ausgeschieden.

Bei Java und Borland C++ hat ganz klar die Lösung Borland die höhere Punktezahl erreicht. Dies kommt vor allem durch die grössere Erfahrung, die der Softwareentwickler auf dieser Sprache hat.

# Design

## Wichtige Entscheidungen

Folgende Entscheidungen sind grundlegend zum Design dieser Arbeit.

| Bereich | Thema | Entscheidung |
| --- | --- | --- |
| Zielsystem | Hardware | Personal Computer |
|  | Betriebsystem | Windows98/Me/NT/2000/XP |
| Schnittstellen | Benutzeroberfläche | Microsoft Windows |
|  | Datenhaltung | Dateien |
|  | Kommunikation übers Netz | TCP/IP über Netzwerkadapter |
| Entwicklung | Entwicklungsumgebung | Borland C++ Builder |
|  | Programmiersprache | C++ |

## GUI (graphical user interface)

Das GUI ist die Hauptschnittstelle zum Benutzer. Darum soll es übersichtlich sein, Spass machen, damit zu navigieren und alle wichtigen Funktionalitäten müssen auf dem Hauptfenster ersichtlich sein.

### Entscheidungsgrundlagen für das Benutzerinterface

| Verwendete Technologien: | Das Benutzerinterface ist grafisch dargestellt. Daher ist ein PC mit Graphikkarte Voraussetzung für das Spiel. Das Spiel wird über folgende Bedienungs-elemente gesteuert: - Maus - Tastatur |
| --- | --- |
| Typ der Benutzeroberfläche: | In diesem Projekt werden vorwiegend Abläufe via Maus und Tastatur gesteuert und verändert. Daher muss das GUI mit Steuer-organen ausgerüstet sein, mit denen der Spieler das Spiel bedienen und steuern kann. |
| Benutzertypen: | Da dieses Spiel für alle Altersklassen geeignet ist, muss das GUI sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet sein. Die beiden Altersklassen müssen das Spielfeld ohne Vorwissen navigieren können. |

### Komponenten des GUI’s

Folgende Komponenten müssen auf dem grafischen Benutzerinterface vorhanden sein, um einen reibungslosen Spielverlauf garantieren zu können:

- Das Spielfeld selbst ist ein grafisches Abbild des Abalone Spielbretts. Auf dem Spielfeld sind 61 Löcher, in denen die Spielkugeln hin- und her bewegt werden können. Am Rande des Spielfelds sind Aussparungen für die Kugeln vorgesehen, die während dem Spiel aus dem Spielfeld geschoben werden. Die verschiedenen Löcher und Aussparungen im Spielfeld müssen transparent sein, damit ein Ändern der Hintergrundfarbe kein „komisches“ Aussehen verursacht.

- Im Menü des Benutzerinterfaces müssen alle Tätigkeiten, die auch auf dem Spielfeld ausführbar sind, ebenfalls enthalten sein. Tätigkeiten, die nicht mehr auf dem Spielfeld Platz hatten, kommen ebenfalls in die Menü Einträge.

- Auf dem GUI sind zwei Infoflächen enthalten, die die Daten der Spieler anzeigen, d.h. es werden Namen der Spieler angezeigt und deren Punktestand falls nötig. (Der Punktestand wird nur beim Spiel mit Timer angezeigt.)

- Weiter hat der Benutzer die Möglichkeit, die Farbe seines Spielfelds auszuwählen. Dafür vorgesehen sind Radiobuttons, die er anwählen kann und somit das Design seines Spielbretts ändert. Beim „Network Mode“ können  beide Spieler ihre Spielflächen verschieden und unabhängig voneinander gestalten.

- Dialogboxen, die dem Benutzer Fehler oder Informationen anzeigen, werden als Modale Dialogboxen dargestellt. Ebenfalls gilt dies für Eingabeaufforderungen. Der Benutzer kann mit OK oder mit Abbrechen bestätigen.

## Datenhaltung

Um die Daten des Spielfelds und der Spieler abzuspeichern gibt es verschiedene Varianten, die verschiedene Vor- und Nachteile besitzen. Grundsätzlich müssen die Daten nur während der Spielzeit vorhanden sein und nicht fest auf einem Datenträger gespeichert werden. Ausnahme ist die High Score Liste. Im Falle der Implementierung einer High Score Liste müssten die Daten auch beim Beenden des Spiels und bei einem Neustart wieder verfügbar sein.

### Datenhaltung des Spielbretts

Um mit den Spieldaten, bzw. den gespielten Zügen, einigermassen sinnvoll umgehen zu können, ist eine gute Datenhaltung des Spielbretts erforderlich. Am ehesten kommt hier ein Array in Frage.

#### Variante 1

Um den Array möglichst einfach zu halten, habe ich mir einen zweidimensionalen Array mit folgenden Arraylängen überlegt: 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5.

Das würde dann so aussehen:

1  2  3  4  5  6  7  8  9

1 X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X X

4 X X X X X X X X

5 X X X X X X X X X

6 X X X X X X X X

7 X X X X X X X

8 X X X X X X

9 X X X X X

Mögliche Spielzüge um einfach eine Kugel zu verschieben wären dann folgende.

Wobei die Zeichnung links das Verschieben im Array symbolisiert und die rechte Zeichnung das Verschieben auf dem Spielfeld verkörpert.

Allerdings habe ich bei dieser Lösung ein Problem entdeckt. Liegen nun nämlich zwei Kugeln auf den Feldern 1/5 und 1/4 und der Spieler möchte die Kugeln nach unten schieben, was auf dem Spielfeld unten links ist, so werden die beiden Kugeln auf die Positionen 1/5 und 1/6 geschoben. Dies ist allerdings auf dem Spielfeld nicht möglich, da bei der Position 1/5 eine Ecke des Spielfeldes ist und der Spieler so seine eigene Kugel aus dem Spielfeld schieben würde. Um dies programmiertechnisch abzufangen und umzusetzen wäre mit erheblichem Programmcode zu rechnen. Ausserdem würde das Programmieren der Spielregeln ebenfalls erheblich erschwert werden.

Somit entschloss ich mich für Variante zwei.

#### Variante 2

In dieser Variante entschied ich mich einen Array zu verwenden, der Rechteckig ist und der die Spielfläche das Abalone genau abbildet. Der Array sieht folgendermassen aus:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| . | . | . | . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | . | . | 2 |
| . | . | . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | . | 3 |
| . | . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | 4 |
| . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | 5 |
| . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | 6 |
| . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | 7 |
| . | . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | 8 |
| . | . | . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | . | 9 |
| . | . | . | . | . | O | . | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | . | . | 10 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |

Hier sind die möglichen Spielzüge auf dem Spielfeld und innerhalb des Array genau gleich vollziehbar.

Dadurch wird das Ausprogrammieren der Spielregeln und der Züge massiv vereinfacht.  Weiter werden Kugeln, die über die Spielfläche hinausgeschoben werden, in einen nichtzulässigen Bereich geschoben, wobei sie automatisch in einen zweiten Array gelangen.

Dieser zweite Array ist ein eindimensionaler Array mit der Länge 11. Dieser Array dient ausschliesslich dazu, die aus dem Spielfeld geschobenen Kugeln zu zählen und den Gewinner zu ermitteln. Befinden sich sechs gleichfarbige Kugeln in diesem Array, steht ein Gewinner fest. Um diese Abrage zu machen, muss nur dieser Array abgescant werden.

Im Array werden nur numerische Werte gespeichert. Folgende Werte können innerhalb des zweidimensionalen Arrays gesetzt werden oder sein:

- Es ist auf diesem Feld kein Stein gesetzt; das Feld ist leer.

- Auf diesem Feld liegt ein weisser Stein.

- Auf diesem Feld liegt ein schwarzer Stein

- Diese Felder sind nicht im gebrauch, daher dürfen auf diese Felder auch keine

Steine gesetzt werden.

Im eindimensionalen Array können folgende Werte gespeichert sein:

- Dieses Feld ist leer

- Ein weisser Stein liegt in diesem Feld.

- Ein schwarzer Stein liegt in diesem Feld.

### Entscheid für Variante 2

Weil die Variante 2 einiges einfacher zu implementieren ist und die Daten ein zu eins im Array abgebildet werden können, habe ich mich für diese Variante entschieden. Weiter ist das navigieren und das Abckecken der Spielregeln um ein Vielfaches einfacher als die Variante 1.

### Datenhaltung der Spielinformationen

Unter Spielinformationen verstehe ich folgende Punkte:

- Namen der Spieler

- Spieler Nummern (1,2)

- Steinfarbe der Spieler (schwarz, weiss)

- Aktiver Spieler(1,2)

- Score der einzelnen Spieler (nur mit Timer)

- Letzter durchgeführter Zug (für „Network Mode“)

Diese Informationen müssen nach Beendigung des Spieles nicht mehr vorhanden sein. Daher reicht es aus, wenn diese Informationen in den verschiedenen Klassen als Attribute gespeichert werden.

### Datenhaltung der High Score Liste

Wird eine High Score Liste implementiert, so ist es am sinnvollsten, wenn diese in ein File abgespeichert wird. Dieses File wird vom System selbst angelegt und im Spielverzeichnis gespeichert. Wird nun das Spiel beendet oder sogar der Computer neu gestartet, bleibt das File auf dem Datenträger bestehen. Wird das Spiel wieder einmal fortgesetzt, wird dieses File automatisch wieder eingelesen und die Daten der High Score Liste sind wieder verfügbar.

## Einstellungen

Bei den Einstellungen kann der Spieler verschiedene spielspezifische Einstellungen vornehmen. So kann er folgende Punkte via Maus oder Menu einstellen:

- Farbe des Spielbretts

- Spielmodus (Normal-, Network, oder KI-Mode)

- Timer

- Punktemaximum (Beim Spiel mit dem Timer)

- Zeit für das Punktemaximum (dito)

- Schwierigkeitsgrad beim KI-Mode

## Künstliche Intelligenz

Die künstliche Intelligenz ist von aussen Betrachtet ein zweiter Spieler, den man nicht sieht. Er macht genauso wie der erste Spieler, überlegte Spielzüge und kann sogar mehrere Züge voraus denken.

Dies hat natürlich zur folge, dass ein sehr ausgeklügelter Algorithmus erfunden werden muss, mit dem der Rechner das Spielfeld nach möglichen Spielzügen absucht und sich selbständig entscheidet, welcher Spielzug der effektivste ist. Es ist gut möglich, dass der Rechner mehrere Möglichkeiten hat, einen Spieler aus dem Feld zu schieben. Nur eine dagegen wirklich auch für die nächsten Züge einen Sinn macht. So muss der Rechner einen Spielzug virtuell durchführen und danach schauen, was das für Auswirkungen hat. Von diesem virtuellen Spielzug muss er dann ebenfalls noch weitere Züge machen und von diesen wiederum weitere. Man sieht also, die ganze künstliche Intelligenz ist ziemlich rechenintensiv und sehr schwierig zu implementieren.

Folgend ein paar Gedanken zur Implementierung der künstlichen Intelligenz:

### 1. Priorität (Merken ob der Rechner in Gefahr ist)

Als erstes muss der Rechner natürlich nach jedem gegnerischen Zug das Spielfeld absuchen um herauszufinden, ob er in Gefahr ist. D.h. ob der Gegner ihn bei den nächsten zwei Zügen aus dem Spielfeld schieben könnte. Dies muss er in den drei Verschiebungsrichtungen durchtesten.

Eine Möglichkeit wäre die, dass der Computer sämtliche Kugeln des Gegners durchgeht und schaut, welche Züge der Gegner mit dieser Kugel machen darf. Findet er mögliche Züge, die den Spielregeln entsprechen, schaut er dann welche Kugeln von ihm in Gefahr währen, wenn der Gegner diesen Zug machen würde. Nun muss der Rechner noch Prioritäten vergeben. Es kann ja sein, dass es mehrere „Gefahrenzonen“ gibt. Der Rechner muss dann selbst entscheiden, welche Kugel er am schnellsten retten möchte. Eine mögliche Variante wäre die, dass wenn eine Kugel in einem Spielzug hinausgeschoben werden könnte, bekommt der Zug die höchste Priorität (1). Wenn eine Kugel innerhalb der nächsten zwei Spielzüge hinausge-schoben werden kann, bekommt der Zug die tiefere Priorität (2), u.s.w. Der Rechner muss sich jeweils die sich in Gefahr befindenden Kugeln merken.

Mögliche Lösung für die Datenhaltung beim merken der Kugeln, die in Gefahr sind, und der Prioritäten:

Ein Array von einem Struct ermöglicht die Speicherung der Kugeln. Der Struct hat zwei Werte. Die X-Koordinate und die Y-Koordinate der Kugel. Die Priorität wird anhand der Array Einträge festgelegt. Hat eine Kugel die höchste Priorität, so wird sie automatisch auf eine niedrige Position innerhalb des Arrays verschoben. Höchste Priorität = tiefster Array Eintrag.

1        2       3       4       5       6       7       8

X

Y

X

Y

X

Y

Priorität:

X-Koordinate

Y-Koordinate

### 2. Priorität (Durchführen eines Spielzugs)

Um einen Spielzug durchzuführen, muss der Computer zuerst, wie beim vorhergehenden Kapitel 1. Priorität (Merken ob der Rechner in Gefahr ist), das Spielfeld nach möglichen Zügen absuchen. Es gibt sicherlich eine ganze Menge mögliche Züge. Diese müssen dann, ebenfalls wie im vorhergehenden Kapitel, gespeichert werden und Prioritäten vergeben werden. Der Computer muss entscheiden, welcher Zug am besten geeignet ist, um in möglichst wenigen Zügen, eine gegnerische Kugel aus dem Spielfeld zu schieben. Dies kann er nur, wenn er vorher jede seiner Kugeln virtuell verschoben hat, um zu schauen, welche Konsequenzen dies hat.

Je höher der eingestellte Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr Iterationen pro Kugel muss er machen. D.h. er muss für jede Kugel immer weiter vorausschauen können. Hat er dann den besten Spielzug entdeckt, so wird dieser ausgeführt. Natürlich den Spielregeln entsprechend.

## Netzwerkkommunikation

Für die Netzwerkkommunikation sind folgende Angaben nötig:

- Hostname oder IP Adresse

- Port Nummer

- Netzwerkstatus (verbunden, nicht verbunden)

- String mit den Spielinformationen und dem vollzogenen Spielzug

- Antwort String vom entfernten Spieler

Um eine Netzwerkverbindung aufbauen zu können, sind die Komponenten ServerSocket und ClientSocket notwendig.

Um eine Verbindung aufzubauen, muss der Spieler1 zuerst den Hostnamen oder die IP Adresse des Remote Hosts eingeben. Dieser bekommt dann eine Anfrage, ob er die Verbindung mit dem Spieler eingehen möchte. Bestätigt er die Anfrage, wird eine Bestätigung zurückgeschickt und das Spiel beginnt. Während dem Spiel werden jeweils die Spielinformationen und der zuletzt gemachte Zug über das Netzwerk geschickt. Der Remote Host bekommt diese Daten, ändert sie bei sich auf dem System und führt den Spielzug aus. Genau gleich funktioniert die Übertragung, wenn der Remote Spieler einen Spielzug macht. Geht der Remote Spieler die Verbindung nicht ein, wird die Verbindung abgebrochen.

Die Schwierigkeit am Netzwerk Mode ist die, dass es nicht von Bedeutung sein darf, welcher Client die Netzwerkverbindung erstellt. D.h. beide Spieler spielen mit dem genau gleichen Spiel. Es ist also genau der gleiche Code, der beim Spielablauf durchlaufen wird. Trotzdem gibt es Funktionen, die nur der Server macht und solche die nur der Client macht.

### Datenübertragung per Netzwerk

Damit die Spieldaten des Abalone Spiels übers Netz übertragen werden können, braucht es Normen, wie die Daten auszusehen haben.

Folgende Netzwerkkommunikation ist für ein Spiel übers Netzwerk erforderlich:

- Anfrage, ob Remote Spieler ein Spiel eingehen will.

- Antwort auf die Frage an den Remote Spieler.

- Abgleich der Namen der Spieler, den sie im Spiel eingeben.

- Übertragung des gemachten Spielzugs mit den Spielerinfos und dem Punktestand.

#### Struktur der Anfrage

Die Netzwerkanfrage, ob ein entfernter Spieler ein Netzwerkspiel eingehen möchte hat vorzugsweise folgende Struktur:

@@RequesT@@

Mit den „@“’s und Grossbuchstaben am Anfang und am Schluss wird sichergestellt, dass nicht zufällig ein solcher String über das Netzwerk geschickt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser String von einem anderen Programm verschickt wird, ist sehr gering.

#### Struktur der Antwort

Die Antwort des Remote Spielers hat vorzugsweise folgende Struktur:

@@YeS@@		oder		@@NO@@

#### Struktur der Namen

Um die Namen der Spieler auf Gleichheit zu prüfen, sollte der String vorzugsweise folgende Struktur aufweisen:

@@namexy@@

namexy beinhaltet der Name des einzelnen Spielers!

#### Struktur des Spielzuges und der Spielinfos

Bei einem getätigten Zug müssen folgende Informationen übers Netz versendet werden:

@@sourX;sourY;destX;destY;playerID;Punkte;StoneColor@@

Wobei:

sourX:			Source X Koordinate des Zuges

sourY:			Source Y Koordinate des Zuges

destX :			Destination X Koordinate des Zuges

destY:			Destination Y Koordinate des Zuges

playerID:		Player ID des aktuellen Spielers, der den Zug macht

Punkte:		Punktezahl des aktuellen Spielers, der den Zug macht

StoneColor:		Steinfarbe des aktuellen Spielers, der den Zug macht

## Timer

Als Option können die Spieler einen Timer einschalten. Ist der Timer aktiviert, wird eine Punktezählung aktiviert. Die Punktezählung wird nach folgendem Schema implementiert:

Kürzeste Zeit = höchste Punktezahl

D.h., je kürzer ein Spieler sechse Kugeln vom Gegner aus dem Spielfeld schiebt, des mehr Punkte bekommt er. Der Verlierer erhält keine Punkte.

Die Zeit, in der die Spieler das Punktemaximum holen können und die höchste Punktezahl können in den Einstellungen festgelegt werden.

Wird die kürzeste Zeit überschritten, so wird alle zwei Sekunden einen Punkt vom Punkte-maximum abgezogen. Folgendes Beispiel veranschaulicht die Berechnung der Punkte:

Kürzeste Zeit:		5min / 300 sec.

Höchste Punktezahl:	500 Punkte.

Spieler zwei brauchte 15 min. um alle sechs gegnerischen Kugeln aus dem Spielfeld zu schieben.

Daraus folgt:	15 min. – 5min. = 10min. * 60 = 600sec. / 2 = abgezogene Punkte = 300 Punkte.

Der Spieler zwei erhält also nach dem Spiel: 500 Punkte – 300 Punkte = 200 Punkte

## Meldungen

Um die Kommunikation zwischen Spielern und Programm sicherzustellen, müssen gewisse Fehlermeldungen implementiert werden, die den Spielern anzeigen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Natürlich können auch ganz informative Meldungen ausgegeben werden, die den Spieler über ein Ereignis informieren, ihm aber keinen Fehler aufzeigen.

### Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen müssen implementiert werden:

| Nr. | Fehlermeldung | Grund | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ungültiger Zug! Bitte gültigen Spielzug machen! | Es wurde eine Verletzung der Spielregeln vollzogen. | Einen Zug machen, der den Spielregeln entspricht. |
| 2 | Remote Spieler ist am nächsten Spielzug! | Der Spieler, der den letzten Zug gemacht hat, wollte nochmals einen machen. | Warten bis der Remote Spieler den Zug gemacht hat. |
| 3 | Bitte verschiedene Namen wählen! | Beide Spieler haben denselben Namen gewählt. | Einen anderen Namen wählen. |
| 4 | Sie haben keine Kugel ausgewählt! Bitte Kugel auswählen! | Der Spieler hat auf ein Feld ohne Kugel geklickt. | Ein Feld mit einer Kugel anwählen. |
| 5 | Sie müssen zuerst ein neues Spiel starten, bevor Sie Kugeln verschieben können! | Der Spieler hat auf ein Feld geklickt, obwohl kein Spiel am laufen ist. | Neues Spiel starten. |
| 6 | Bitte einen gültigen Namen eingeben! | Es wurde keinen oder einen ungültigen Namen eingegeben. | Einen gültigen Namen eingeben. |
| 7 | Bitte verschieben Sie Ihre Steinfarbe! | Der Spieler wollte eine gegnerische Farbe verschieben. | Die eigene Steinfarbe verschieben. |
| 8 | Sie können Ihre Steine nicht aus dem Spielfeld schieben! | Der Spieler versucht seine eigenen Steine aus dem Spielfeld heraus zuschieben. | Er muss seine Steine innerhalb des Spielfeldes verschieben. |
| 9 | Sie können die Punktezählung nur zu Beginn eines neuen Spiels aktivieren! | Ein Spieler wollte während dem Spiel die Punktezählung aktivieren. | Er muss ein neues Spiel beginnen und die Punktezählung aktivieren. |
| 10 | Sie müssen die Felder ausfüllen! | Ein Spieler hat nicht alle Felder des Form4 ausgefüllt. | Alle Felder ausfüllen. |

### Info- oder Eingabemeldungen

Folgende Info- oder Eingabemeldungen müssen implementiert werden:

| Nr. | Info- Eingabemeldung | Grund | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Wollen Sie eine Netzverbindung mit einem Remote Spieler eingehen? | Ein Spieler möchte eine Netzwerkverbindung mit einem Remote Spieler aufnehmen. | Es kann entweder mit Ja oder mit Nein antworten. |
| 21 | Wollen Sie den Spielmodus wechseln? | Der Spieler hat währende dem Spiel einen anderen Spielmodus ausgewählt. | Er kann entweder mit Ja oder mit Nein antworten |
| 22 | Bitte Ihren Namen eingeben! | Der Spieler muss bei Beginn des Spieles seinen Namen eingeben. | Er muss seinen Namen eingeben und mit OK bestätigen, ansonsten wird das Spiel nicht begonnen. |
| 23 | Wollen Sie die Punkte-zählung aktivieren? | Der Spieler hat auf die Checkbox „Set Timer for points“ gedrückt. |  |
| 24 | Spieler 1 hat gewonnen! | Einer der Spieler hat gewonnen! |  |
| 25 | Spieler 2 hat gewonnen! | Einer der Spieler hat gewonnen! |  |

## Definitives Klassendiagramm

Folgendes Klassendiagramm wurde anhand der Punkte, die im Design erarbeitet wurden, konstruiert. Wie man sieht, ist das Klassendiagramm nun vollständig und enthält auch noch ein paar Klassen mehr als in der Analyse.

In der folgenden Tabelle ist eine übersicht über alle Klassen und ihre Funktion ersichtlich:

| Klassennamen: | Funktionalität: | Abhängigkeiten: |
| --- | --- | --- |
| Game | Die Klasse Game ist die Hauptklasse. Von ihr werden alle Subklassen instanziert. Sie ist für den ganzen Ablauf des Spieles zuständig und ruft gesteuert die verschiedenen Methoden der anderen Klassen auf. | keine |
| Matrix | In dieser Klasse wird das ganze Handling der Datenhaltung in einer Matrix behandelt. So wird z.B. die Matrix erstellt, die Spielregeln durchgegangen und die grafische Anzeige dargestellt. | Wird von der Klasse Game instanziert. |
| Player | In dieser Klasse sind alle relevanten Daten über die Spieler enthalten. So zum Beispiel die Namen der Spieler, die Punktezahl, die Steinfarbe und die Spieler-ID. Ebenfalls wird die ganze Punktezählung in dieser Klasse durchge-führt. | Wird von der Klasse Game instanziert. |
| KIMode | Diese Klasse ist für die künstliche Intelligenz verantwortlich. Da die Implementierung aber nicht Bestandteil der Diplomarbeit ist, wurde auf eine detailliertere Beschreibung der Attributen und Methoden verzichtet. | Wird von der Klasse Player instanziert. |
| Einstellungen | Diese Klasse beinhaltet alle Einstellungen des Spiels. Namentlich sind das der Timer, die maximale Punktezahl, die dafür benötigte Zeit und der Spielmodus. | Wird von der Klasse Game instanziert. |
| Message | Diese Klasse beinhaltet eine Sammlung von Fehlermeldungen sowie von Infomeldungen. Diese Klasse verkörpert eine Art Messagecatalog. Im Programm kann nun eine Methode dieser Klasse aufgerufen werden mit einer numerischen Zahl als Übergabe und es wird die entsprechende Message aufgerufen. | Wird von der Klasse Game instanziert. |
| NetworkMode | In dieser Klasse spielt sicht die ganze Netzwerkfunktionalität ab. Das heisst die ganze Übertragung der Daten und das ganze Empfangen der Daten wird über diese Klasse gemacht. | Wird von der Klasse Game instanziert. |

Abbildung:	definitives Klassendiagramm

## Sequenzdiagramme

### Normal Mode

Folgendes Diagramm veranschaulicht den internen Ablauf zwischen den verschiedenen Klassen, wenn zwei Spieler das Spiel im Normal Mode spielen.

### Network Mode

Folgendes Diagramm veranschaulicht den internen Ablauf zwischen den verschiedenen Klassen, wenn zwei Spieler das Spiel im Network Mode spielen.

### Einstellungen

Folgendes Diagramm veranschaulicht den internen Ablauf zwischen den verschiedenen Klassen, wenn Einstellungen am Spiel vorgenommen werden.

### KI Mode

Die Implementation des KI – Modes ist laut Pflichtenheft nicht notwendig. Daher habe ich das Design dieses Modes auch bei den im Design gemachten Gedanken belassen. Hätte ich das Klassendiagramm und die Sequenzdiagramme ebenfalls gemacht, hätte ich die Implementation ebenfalls gleich machen können. Die Hauptschwierigkeit beim KI Mode liegt nämlich daran, einen Algorithmus herauszufinden, der optimal für das Spiel ist. Ist der einmal gefunden, ist die Implementation noch ein kleiner Teil.

# Implementation

In diesem Kapitel werde ich auf Stellen im Programmcode, bzw. der Programmierung eingehen, die besondere Schwierigkeiten darstellen oder einfach nur nötig sind, zu erwähnen.

## Verwendete Komponenten

Folgende Komponenten wurden von Borland C++ verwendet:

Eine Komponente zur Anzeige von Bitmaps, Symbolen oder Metadateien. Siehe Bild-Steuerelemente hinzufügen.

Eine Schaltfläche, auf der ein Bitmap-Symbol platziert werden kann. Siehe Bitmap-Schaltfläche

Eine Bilderliste ist eine Kollektion von Bildern gleicher Größe, auf die über einen Index zugegriffen wird. Sie dient der Verwaltung großer Mengen von Symbolen oder Bitmaps. Alle Bilder einer Liste sind in einem einzigen, großen Bitmap enthalten. Die Liste kann auch ein monochromes Bitmap enthalten, das als Maske für transparente Bilder (ähnlich Symbolen) dient. Um eine Bilderliste zu erzeugen, fügen Sie dem Formular eine ImageList-Komponente hinzu und klicken sie doppelt an, um den BBildlisteneditor zu öffnen.

Nach oben und unten zeigende Pfeilschaltflächen, mit denen ein Wert erhöht oder erniedrigt werden kann. Siehe Drehfeld.

Mit dieser Komponente können HTML-Seiten in einer Browser-ähnlichen Ansicht angezeigt werden. Sie kann nur verwendet werden, wenn IE4 oder eine neuere Browser-Version im System installiert ist.

Ein Eingabebereich, in dem der Benutzer einzeiligen Text eingeben und bearbeiten kann. Diese Komponente ist eines von mehreren Text-Steuerelementen.

Eine Textkomponente ähnlich einer Beschriftung, die nicht bearbeitet werden kann. Im Gegensatz zu TLabel besitzt sie jedoch ein Fenster-Handle, das nützlich ist, wenn das Tastenkürzel der Komponente einem fensterorientierten Steuerelement zugeordnet werden muß. Mit StaticText kann dem Benutzer beispielsweise eine Rückmeldung über den aktuellen Status der Anwendung gegeben werden.

Menüleisten mit Menüs für Ihre Formulare. Um auf Ereignisse für Einträge im Hauptmenü zuzugreifen, fügen Sie dem Formular eine MainMenu-Komponente hinzu und klicken sie doppelt an, um den Menü-Designer zu öffnen.

Eine Option, die der Benutzer zwischen Ja/Nein oder Wahr/Falsch umschalten kann. Optionsfelder bilden eine Gruppe von Optionen, die sich gegenseitig ausschließen. Der Benutzer kann immer nur ein Optionsfeld einer Gruppe markieren. Siehe Optionsfeld.

Eine Option, die der Benutzer zwischen Ja/Nein oder Wahr/Falsch umschalten kann. Kontrollfelder bilden eine Gruppe von Optionen, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Der Benutzer kann mehrere Kontrollfelder einer Gruppe aktivieren. Siehe Kontrollfeld.

Ein Container für eine Gruppe verwandter Optionen in einem Formular. Siehe Gruppenfeld.

Eine Tafel, die andere Steuerelemente enthält. Mit Tafeln können Sie Mauspaletten und Statusleisten erzeugen. Siehe Tafelkomponente.

Timer ist ein nicht-visuelles Steuerelement, das nach einer bestimmten Zeitspanne einmal oder wiederholt ein Ereignis auslöst. Der Quelltext, der nach Ablauf der Zeitspanne ausgeführt werden soll, wird in der Behandlungsroutine für das Ereignis OnTimer festgelegt. Siehe Die Timer-Komponente.

## Erzeugen der Objekte

Damit die Softwarestruktur möglichst modular aufgebaut ist, habe ich verschiedene Klassen verwendet. Die Software enthält eine Oberklasse in der die weiteren „Unterklassen“ instanziert werden.

Da das Lösen der Objekte unter gewissen Umständen nicht funktioniert hat, habe ich gemerkt, dass die Klassen am besten dynamisch gelöst werden. D.h. zu dem Zeitpunkt, zudem die Klassen auch verwendet werden müssen.

Folgende Box enthält einen Auszug aus der Klasse Game.h. Es ist zu sehen, wie die verschiedenen „untergeordneten“ Objekte gelöst werden. Die meisten Objekte werden als Pointer instanziert.

Im Konstrukter der Klasse Game werden nun die Objekte dynamisch erzeugt. Dies geschieht mit dem Schlüsselwort new.

## GUI (Graphical user interface)

Für die Anzeige des Spielbretts wurden verschiedene Bitmaps (.bmp) Dateien verwendet. So ist es auch während dem Spiel möglich, die Farbe des Spielbretts zu wechseln. Und zwar ist das Spielbrett selbst eine Komponente TImage. Je nachdem welcher RadioButton bei den Optionen gedrückt wird, wird dementsprechend ein anderes Bild in das TImage geladen.

Auf dem Spielfeld selbst sind so viele TImages verteilt, wie das Brett Löcher und Aussparungen hat. Folgendes Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem Spielbrett, indem klar ersichtlich ist, wie die einzelnen TImages verteilt sind.

TImage

Alle diese Images müssen nun bei der Programmierung einzeln angesprochen werden. Das heisst es muss je nach Situation ein Bild in das Image geladen oder eins weggenommen werden und das Image wird danach ge-refreshed.

### Anzeige der einzelnen Images

Wie oben schon erwähnt, ist es notwendig, jedes einzelne Image einzeln anzusteuern. Um dies zu erreichen, wurde in der Klasse „Matrix“ eine Methode erstellt, die für die grafische Übersetzung von Array zu GUI verantwortlich ist.

Es wird in dieser Methode der ganze Spiel-Array durchgegangen und bei jedem einzelnen Element geprüft, was für ein Wert dass sich dort befindet. Je nach Wert wird entschieden, ob es sich um einen weissen, einen schwarzen oder um keinen Stein handelt. (Siehe Kap. 3.3.1.2)

Im folgenden Programm Code ist ersichtlich, wie dies programmtechnisch gelöst worden ist. Es wird für jede Position im Array ein Image zur Verfügung gestellt. Je nach Wert dieses Punktes wird dann die ImageList angesprochen und das Bild auf dem richtigen Image angezeigt.

//###########################################################################

//#

//# Liest die Matrix aus und zeigt die Werte auf dem GUI an

//#

//###########################################################################

void Matrix::GraphicShow(int MaStoneColor)

{

for (int i=0; i<XArraySize; i++)

{

for (int j=0; j<YArraySize; j++)

{

int StoneColor = DataArray[i][j];

if (StoneColor != 99)

{

if (i==6 && j==2)

{

if (StoneColor == 0)

{

Form1->Image8->Picture = NULL;

}

else

{

Form1->ImageList1->GetBitmap(StoneColor-1,Form1->Image8->Picture->Bitmap);

}

Form1->Image8->Refresh();

}

.

.

.

.

if (i==14 && j==10)

{

if (StoneColor == 0)

{

Form1->Image69->Picture = NULL;

}

else

{

Form1->ImageList1->GetBitmap(StoneColor-1,Form1->Image69->Picture->Bitmap);

}

Form1->Image69->Refresh();

}

}

}

}

}

## Array der Spielfläche

Wie im Design schon erläutert, werden die Spieldaten in Form eines Arrays niedergelegt. In den folgenden zwei Kapiteln wird gezeigt, wie das Erzeugen des Arrays und das Initialisieren vor sich geht.

### Array erzeugen

Um einen zweidimensionalen Array zu erhalten, der dynamisch aufgebaut werden kann, wurde folgender Programmcode verwendet:

//###########################################################################

//#

//# Erstellen des zweidimensionalen Arrays

//#

//###########################################################################

void Matrix::create_array(int MaX, int MaY)

{

DataArray=new double*[MaX];

for (int i=0; i<MaX; i++)

{

DataArray[i]=new double[MaY];

}

for (int x=0; x<XArraySize; x++)

{

for (int y=0; y<YArraySize; y++)

{

DataArray[x][y] = 99;

}

}

RestArray=new double*[6];

for (int i=0; i<6; i++)

{

RestArray[i]=new double[5];

}

for (int x=0; x<6; x++)

{

for (int y=0; y<5; y++)

{

RestArray[x][y] = 99;

}

}

}

Es wird hier ein eindimensionaler Array angelegt, bei dem in jedem Element einen weiteren Array dynamisch angelegt wird.

### Array initialisieren

Damit das Spiel bei Beginn die Kugeln an der richtigen Startposition hat, muss im Array an den richtigen Stellen der richtige Wert gesetzt werden. D.h. keine Kugel bedeutet eine 0, eine weisse Kugel bedeutet eine 1 und eine schwarze Kugel bedeutet eine 2.

Um dies zu erreichen müssen die einzelnen Positionen im Array in einer Methode „initValue“ der Klasse „Matrix“, mit den entsprechenden Werten versehen werden.

In dieser Methode werden klar ersichtlich an gewissen Positionen im Array, entweder eine 0, eine 1 oder eine 2 eingesetzt.

Die restlichen Positionen beinhalten eine 99, was soviel bedeutet, wie ungültige Position.

//###################################

//#

//# Initialisiert die Matrix mit den Default Werten

//#

//###################################

void Matrix::initValue()

{

for (int x=0; x<XArraySize; x++)

{

for (int y=0; y<YArraySize; y++)

{

DataArray[x][y] = 99;

}

}

for (int x=0; x<6; x++)

{

for (int y=0; y<5; y++)

{

RestArray[x][y] = 0;

}

}

int count;

for (int x=0; x<XArraySize; x++)

{

for (int y=0; y<YArraySize; y++)

{

if (x==6 || x==8 || x==10 || x==12 || x==14)

{

if (y==2)

{

DataArray[x][y] = 1;

}

}

if (x==5 || x==7 || x==9 || x==11 || x==13 || x==15)

{

if (y==3)

{

DataArray[x][y] = 1;

}

}

if (x==8 || x==10 || x==12)

{

if (y==4)

{

DataArray[x][y] = 1;

}

}

if (x==8 || x==10 || x==12)

{

if (y==8)

{

DataArray[x][y] = 2;

}

}

if (x==5 || x==7 || x==9 || x==11 || x==13 || x==15)

{

if (y==9)

{

DataArray[x][y] = 2;

}

}

if (x==6 || x==8 || x==10 || x==12 || x==14)

{

if (y==10)

{

DataArray[x][y] = 2;

}

}

if (x==4 || x==6 || x==14 || x==16)

{

if (y==4)

{

DataArray[x][y] = 0;

}

}

if (x==3 || x==5 || x==7 || x==9 || x==11 || x==13|| x==15 || x==17)

{

if (y==5)

{

DataArray[x][y] = 0;

}

}

if (x==2 || x==4 || x==6 || x==8 || x==10 || x==12 || x==14 || x==16 || x==18)

{

if (y==6)

{

DataArray[x][y] = 0;

}

}

if (x==3 || x==5 || x==7 || x==9 || x==11 || x==13|| x==15 || x==17)

{

if (y==7)

{

DataArray[x][y] = 0;

}

}

if (x==4 || x==6 || x==14 || x==16)

{

if (y==8)

{

DataArray[x][y] = 0;

}

}

}

}

}

## Die Spielregeln

Um die Spielregeln dieses Spiels zu überprüfen, ist es notwendig sich sehr gut im Array navigieren zu können. Um dies rational und effektiv lösen zu können, ist eine ausgeklügelte Methode in der Klasse „Matrix“ vorhanden. Die Methode heisst „ScanRules“ und sie liefert Error Codes zurück, falls eine der Spielregeln verletzt wurde.

Folgende Spielregeln wurden der Reihe nach implementiert:

- Handelt es sich bei dem angewählten Stein um die eigene Farbe oder um die des Gegners. Falls es sich um die des Gegners handelt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, da Sie nur Ihre Steine bewegen dürfen.

- Will der Spieler seine eigenen Steine aus dem Spielfeld schieben. (Ist zwar im Brettspiel möglich, macht jedoch nicht sehr viel Sinn) Falls der Spieler das versucht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

- Versucht der Spieler die Kugeln mehr als nur ein Loch weit zu schieben. Wenn ja, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

- Versucht der Spieler eine Kugel zu verschieben, die sich in einer, auf beiden Seiten geschlossenen, Position befindet. Wird der Versuch unternommen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

- Will der Spieler mehr als drei Kugeln seiner Farbe verschieben. Wenn ja wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

- Handelt es sich um ein PATT (gleich viele eigene, wie gegnerische Kugeln gegeneinander), oder versucht ein Spieler eine Reihe mit gemischten Kugeln zu verschieben (schwarz, schwarz, weiss, schwarz), so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Folgend einen Auszug aus der Methode „ScanRules“. In diesem Auszug wird die Spielregel Nummer 4 behandelt:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Checken, ob sich in der entgegengesetzten Schiebrichtung ein Stein befindet.

// Wenn ja, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

//

if (this->GetStoneValue(lastX - diffX, lastY - diffY) != 0

&& this->GetStoneValue(lastX - diffX, lastY - diffY) != 99)

{

return (1);

}

else

{

Erklärung:

lastX:	Die Startposition der X-Koordinate der Kugeln, d.h. die Kugel die der Spieler verschieben möchte.

lastY:	dito für die Y-Koordinate.

diffX:	Ist die Differenz zwischen Startposition und Zielposition für die X-Koordinate.

diffY:	dito für die Y-Koordinate.

Der Programmcode überprüft nun, ob sich in der entgegengesetzten

Schieberichtung der Kugel ein Stein befindet, d.h. er überprüft, ob sich auf

diesem Feld ein anderer Wert als 0 (kein Stein) oder 99 (ausserhalb des

Spielfelds) befindet.

## Das Verschieben der Kugeln

Um die Kugeln verschieben zu können, wird zuerst auf die zu verschiebende Kugel geklickt und danach auf die Kugel oder das leere Feld, auf die die Kugel verschoben werden soll.(siehe Abbildung links)

Wird die erste Kugel angeklickt, so verfärbt sie sich rötlich. In diesem Moment werden die Start-Koordinaten dieser Kugel in der Klasse „Matrix“ gespeichert. Wird nun wieder auf die gleiche Kugel geklickt, so nimmt sie wieder ihre ursprüngliche Farbe ein und die Start-Koordinaten werden wieder auf null zurückgesetzt.

Wird nun aber nach dem ersten Anwählen einer Kugel auf eine andere Position geklickt, so werden die Ziel-Koordinaten in der Klasse „Matrix“ gesetzt und die Methode „ScanRules“ kommt zum Zug, die Überprüft, ob es sich um einen gültigen Spielzug handelt. Ist der Zug gültig, wird er durchgeführt, ansonsten werden die Start- und Ziel-Koordinaten zurückgesetzt und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Abb.: Vor dem Verschieben

Abb.:  Nach dem Verschieben

Dadurch dass man jederzeit die Start- und die Ziel-Koordinaten der Kugel hat, die man verschieben möchte, ist das navigieren im Array noch „relativ“ einfach.

Sind die Spielregeln eingehalten, so werden zuerst die Kugeln gezählt, die sich in der zu verschiebenden Reihe befinden. Diese Anzahl kann nicht grösser als 5 sein, da maximal drei Kugeln verschoben werden können und der Gegner weniger Kugeln haben kann. (Wird in den Spielregeln überprüft)

Ein Zähler zählt nun die Anzahl der Kugeln und dann wird von hinten her begonnen die Kugeln zu verschieben. D.h. die letzte Kugel wird zuerst ein Loch in die Schieberichtung verschoben, danach kommt die nächste Kugel an die Reihe. Die wird in das Loch der vorhergehenden Kugel verschoben, … u.s.w. bis alle Kugeln verschoben wurden.

Wird eine Kugel aus dem Spielfeld geschoben, wird sie automatisch in einem speziellen Array gespeichert. Dieser Array wird dann genau gleich, wie auf dem Spielfeld, mit einer Methode ausgelesen und auf dem Spielfeld werden die Kugeln angezeigt.

## Finden des Gewinners

Die Methode „FindWinner“ aus der Klasse „Matrix“ sucht nach jedem Zug nach 6 gleichfarbigen Kugeln im Array, indem sich die Kugeln befinden, die aus dem Spielfeld heraus geschoben wurden. Hat die Methode 6 gleichfarbige Kugeln gefunden, steht der Gewinner fest.

# Tests

## Vorgehen

Beim Testen des Programms wurde darauf geachtet, dass alle möglichen Zustände des Programms überprüft wurden. Es wird ein Kunde simuliert, der das Programm nicht kennt und der das Programm anwendet. Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde auch Fehler bezüglich der Anwendung im Programm macht oder Fehleingaben vornimmt. Alle diese möglichen Fehler sollten vom Programm erkannt und abgefangen werden. Das Programm darf durch falsche Anwendung nicht etwelche Abstürze erleiden oder Fehlinformationen liefern.

### Tabellensymbole

Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden in den Testszenarien Symbole verwendet um das Ergebnis des Tests zu dokumentieren. Falls ein Test nur zum Teil oder gar nicht bestanden hat, steht die Erklärung unter dem Symbol.

Folgende Symbole stehen zur Verfügung:

| Test bestanden; das Programm hat die erwarteten Ergebnisse zurückgeliefert. |  |
| --- | --- |
| Test teilweise bestanden; das Programm hat die erwarteten Ergebnisse nur zum Teil zurückgeliefert. In der Beschreibung sind die Abweichungen dokumentiert. |  |
| Test nicht bestanden; das Programm hat die erwarteten Ergebnisse nicht befriedigend zurückgeliefert. |  |

## Installation des Programms

Für die Installation des Programms wird der Install Shield zur Verfügung gestellt. Folgende Test zur Installation wurden durchgeführt:

| Szenario: | Erwartetes Resultat: | Status (erfüllt/ nicht erfüllt) |
| --- | --- | --- |
| Benutzer beendet den Install Shield zur Installation des Programms. | Die Installation wird abgebrochen. |  |
| Benutzer gibt bei der Installation keinen Pfad an. | Der Install Shield gibt eine Fehlermeldung aus, der Benutzer muss nochmals eine Eingabe machen. |  |
| Benutzer gibt einen Pfad an, den es noch nicht gibt. | Es wird eine Frage ausgegeben, ob das Verzeichnis erstellt werden soll. Der Benutzer kann mit Ja oder Nein antworten. |  |
| Benutzer gibt bei der Installation keinen Programmordner an. | Das Programm gibt einen Warnton aus und erwartet eine Eingabe. |  |
| Der Benutzer bricht während der Installation ab. | Die Installation wird abgebrochen und das Programm wird nicht auf dem Computer installiert. |  Das Programm wird zwar nicht installiert, die Ordner und die Verzeichnisse wurden aber bereits angelegt und nicht wieder gelöscht. |
| Der Benutzer macht einen Hacken im Feld „Ja ich möchte das Programm starten“ und drückt den „Beenden“ Knopf. | Das Installations-Programm wird beendet und das Programm Abalone wird gestartet. |  |
| Der Benutzer macht keinen Hacken im Feld „Ja ich möchte das Programm starten“ und drückt den „Beenden“ Knopf. | Das Installations-Programm wird beendet. |  |

## Hauptfenster

Auf dem Hauptfenster befindet sich man, wenn man den Install Shield mit der Option „Ja ich möchte das Programm starten“ beendet hat oder wenn man das Programm aufruft.

| Szenario: | Erwartetes Resultat: | Status (erfüllt/ nicht erfüllt) |
| --- | --- | --- |
| Der Benutzer drückt im Menu auf „Quit Game“ oder er drückt den Button „Quit“. | Das Programm beendet sich, alle Spielstände und Einstallungen gehen verloren. |  |
| Der Benutzer drückt im Menu auf „How to play“. | Es geht ein Fenster mit einem HTML Browser auf, indem die Spielregeln angezeigt werden. |  |
| Der Benutzer drückt im Menu auf „Info about Game“. | Es wird ein Infofenster angezeigt, indem die Version des Spiels und der Hersteller ersichtlich sind. |  |
| Der Benutzer „minimiert“ das Fenster. | Das Fenster wandert in die Tast Leiste und ist nicht mehr sichtbar. |  |
| Der Benutzer „maximiert“ das Fenster. | Das Fenster nimmt die Grösse des ganzen Bildschirms an. |  |
| Der Benutzer drückt im Menu auf „New Game“ oder er drückt den Butten „New Game“ | Es wird eine Aufforderung auf dem Bildschirm ausgegeben, dass der Spieler 1 den Namen eingeben soll. |  |
| Der Benutzer drückt bei der Aufforderung auf „Cancel“ | Die Aufforderung verschwindet, es hat sich nichts geändert. Es ist kein neues Spiel begonnen worden. |  |
| Der Benutzer gibt keinen Namen in die Aufforderung ein. | Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass der Benutzer einen gültigen Namen eingeben müsse. |  |
| Der Benutzer gibt einen zu langen Namen in die Aufforderung ein. | Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass der Benutzer einen gültigen Namen eingeben müsse. |  |
| Der Benutzer bestätigt die Fehlermeldung mit Ok. | Die Aufforderung und die Fehlermeldung verschwinden. |  |
| Der erste Spieler hat seinen Namen in die Aufforderung eingegeben. | Es erscheint eine zweite Aufforderung auf dem Bildschirm und der erste Name wird im Infofeld angezeigt. |  |
| Der zweite Spieler drückt bei der Aufforderung auf „Cancel“ | Die Aufforderung verschwindet, das Infofeld wird wieder gelöscht, so dass kein Name mehr dort steht. Es ist kein neues Spiel begonnen worden. |  |
| Der Benutzer gibt keinen Namen in die Aufforderung ein. | Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass der Benutzer einen gültigen Namen eingeben müsse. |  |
| Der Benutzer gibt einen zu langen Namen in die Aufforderung ein. | Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass der Benutzer einen gültigen Namen eingeben müsse. |  |
| Der zweite Spieler gibt seinen Namen ein und bestätigt mit „OK“. | Das Spiel beginnt. Es werden beide Namen im Infofeld angezeigt und der Timer beginnt die Sekunden zu zählen. Der aktive Spieler wird ebenfalls im Infobereich angezeigt. |  |
| Ein Spieler möchte seine eigenen Steine aus dem Spielfeld schieben. | Es wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Spieler ist nochmals an der Reihe. |  |
| Ein Spieler verletzt die Spielregeln | Es wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Spieler ist nochmals an der Reihe. |  |
| Ein Spieler klickt im „Options“ Feld eine andere Brettfarbe an. Egal ob vor oder während dem Spiel. | Die Farbe des Spielbretts wechselt auf die gewünschte Farbe. |  |
| Der Spieler wählt vor dem Spiel die Checkbox „Set timer for points“ an. | Die Checkbox wird ohne Meldung gesetzt. |  |
| Der Spieler wählt während dem Spiel die Checkbox „Set timer for points“ an. | Die Checkbox wird gesetzt, nachdem eine Info-Meldung ausgegeben wurde. |  |
| Der Benutzer drückt den „Options“ Button. | Es geht ein Fenster mit den Optionen auf. |  |
| Die Spieler machen ein Spiel mit der Option „Set timer for points“. | Die Punktezählung wird aktiviert und beim aktuellen Spieler wird immer gleich die aktuelle Punktezahl berechnet. |  |
| Es wird ein Spiel mit oder ohne Punktezählung gestartet. | Die gespielte Zeit wird immer in Sekunden angezeigt. Der Spielmodus (Normal, Network, KI) werden in der Infofläche angezeigt. |  |
| Während dem Spiel: | - Die Namen der Spieler erscheinen abwechslungsweise im Infofeld mit der dazugehörenden Kugel. - Die Punkte werden nur mit der Option Spiel mit Punkten angezeigt. - Wird ein falscher Zug gemacht, werden Fehlermeldungen ausgegeben und derselbe Spieler ist nochmals an der Reihe. - Versucht ein Spieler zweimal hintereinander seine Kugeln zu verschieben, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |  |
| Die Benutzer drücken während einem laufenden Spiel den Menupunkt oder den Button „New Game“. | Es werden wieder Aufforderungen ausgegeben, um den Namen der Spieler einzugeben. |  |
| Die Spieler geben während dem Spiel, nach dem drücken des „New Game“ Buttons, ihre Namen neu ein und bestätigen beide mit OK. | Es wird ein neues Spiel begonnen. Die Punktezahl der Spieler wird zurückgesetzt und die Kugeln nehmen wieder ihre ursprüngliche Position ein. |  |

## Fenster „Options“

Wird im Hauptformular auf den Button „Options“ gedrückt geht das Options Fenster auf.

| Szenario: | Erwartetes Resultat: | Status (erfüllt/ nicht erfüllt) |
| --- | --- | --- |
| Das Options Fenster wird geöffnet. | Es werden aus den Klassen die eingestellten Werte ausgelesen und im Fenster dargestellt. Das Fenster kann nicht in den Hintergrund geschoben werden. |  |
| Der Benutzer stellt die Optionen mit den Pfeiltasten ein. | Es können nur vorkonfigurierte Werte eingestellt werden. Der Benutzer kann nicht direkt in die Edit Felder hineinschreiben, sondern diese nur durch die Pfeiltasten auf dem GUI oder auf der Tastatur steuern |  |
| Der Benutzer drückt den „accept“ Button. | Die Einstellungen werden ausgelesen und in den Klassen gespeichert. Öffnet der Benutzer das Options Fenster während dem Spiel noch mal, so sind die gleichen Werte wieder ersichtlich. |  |
| Der Benutzer drückt den „Schliessen“ Knopf in der Fenstersteuerung, um Werte zu verwerfen. | Die Werte dürfen nicht gespeichert werden, sonder müssen wieder zu den alten wechseln. |  Die Werte werden trotzdem gespeichert. Dies ist aber eine Option der UpDown Komponente. Es kann also nicht abgebrochen werden. |

## Fenster „How to play“ und „Info about game”

Diese beiden Fenster werden geöffnet, wenn der Benutzer im Menu die Punkte “how to play” oder “info about game” anklickt.

| Szenario: | Erwartetes Resultat: | Status (erfüllt/ nicht erfüllt) |
| --- | --- | --- |
| Der Benutzer öffnet das Info Fenster. | Es sind Informationen über den Autor des Spiels und die Version sichtbar. Das Fenster kann nicht in den Hintergrund verschoben werden. |  |
| Der Benutzer drückt den „Close“ Button oder den Schliessmechanismus vom Fenster. | Das Infofenster schliesst sich und der Benutzer ist wieder im Hauptfenster. |  |
| Der Benutzer öffnet das „How to play“ Fenster. | Es wird in einem HTML Browser eine Internetseite angezeigt, auf der die Spielregeln ersichtlich sind. Ist der Benutzer online, kann er sogar auf weitere Seiten klicken. Das Fenster kann nicht in den Hintergrund verschoben werden. |  |
| Der Benutzer drückt den „Close“ Button oder den Schliessmechanismus vom Fenster. | Das „how to play“ Fenster schliesst sich und der Benutzer ist wieder im Hauptfenster. |  |
| Der Benutzer kommt durch klicken auf eine andere Internetseite. | Durch klicken mit der rechten Maustaste auf die Fläche, wo kein Link ist, geht ein Menü auf. Dort kann er den Menupunkt „zurück“ anklicken um wieder auf die Seite mit den Spielregeln zu gelangen. |  |

# Bedienungsanleitung

## Spielregeln

### ZIEL DES SPIELS

Als erster Spieler sechs Kugeln des Gegners vom Spielfeld zu schieben.

### VORBEREITUNG

- Setzen Sie die kugeln wie gezeigt in ihre Startpositionen.

- Losen Sie aus, welcher Spieler welche Farbe erhält.

### DER SPIELABLAUF

- Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe. Weiss fängt immer an.

- In ihrem Zug dürfen Sie nur eine „Bewegung" vornehmen um die eigene Kugeln zu   verschieben.

- Eine Bewegung beinhaltet die Entfernung bis zur nächsten Mulde - nicht mehr.

- Sie können eine Bewegung in eine der sechs möglichen Richtungen ausführen.

- Sie dürfen eine Bewegung nur ausführen, wenn die angrenzende Mulde frei ist.

- Eine „Bewegung" kann eine, zwei oder drei Kugeln umfassen.

- In einem Zug dürfen nicht mehr als drei Kugeln einer Farbe bewegt werden.

- Sie dürfen eine vorhandene, längere Kugelreihe trennen, in dem Sie eine, zwei oder drei kugeln einer Farbe bewegen.

- Es gibt folgende Arten von Bewegungen:

Die Kugeln werden geradeaus in die nächste Mulde geschoben.

- Ist eine Bewegung ausgeführt, kann sie nicht mehr verändert werden.

### SUMITO

Sie können die Kugeln ihres Gegners wegschieben, wenn Sie zuerst eine „Sumito" - Position aufbauen können; ein „Sumito" ist eine Angriffs-Position, in der die Anzahl ihrer Kugeln höher ist als die ihres Gegners. Es gibt drei Sumito Arten, die in den folgenden Beispielen zu sehen sind.

Schwarz ist immer stärker als Weiß:

Wenn Sie eine Sumito - Position aufgebaut haben, so dürfen Sie die Kugeln Ihres Gegners nur verschieben

- durch eine Bewegung in gerader Linie,

- wenn sich schwarze und weiße Kugeln

in direkt aneinander grenzenden

Mulden befinden, und

- wenn sich hinter der oder den

angegriffenen Kugeln eine freie Mulde

befindet.

Auch wenn ein Sumito - Angriff möglich ist, muss er nicht ausgeführt werden. der Spieler entscheidet, ob er angreifen will oder nicht.

### PATT

In einer PATT - Situation ist die Anzahl der kugeln beider Spieler gleich; es ist keinem Spieler möglich, einen Vorteil zu erlangen.

Es gibt drei Arten von PATT Situationen:

Hat ein Spieler mehr als drei Kugeln in einem PATT versammelt, so werden die überzähligen kugeln nicht gezählt; ein 4 zu 3 zum Beispiel entspricht also einem 3 zu 3PATT

Um ein PATT aufzulösen, muss ein Spieler einen Angriff über eine andere Gerade starten (in einem anderen Winkel).

### HINAUSSCHIEBEN

Eine Kugel ist aus dem Spiel, wenn sie aus dem Spielfeld hinaus auf den Rand geschoben wird.

### DAS SPIEL GEWINNEN

Der Spieler, der zuerst sechs Kugeln des Gegners hinausgeschoben hat, gewinnt das Spiel!

### DIE UHR STELLEN

Wie beim Schach kann jedem Spieler eine bestimmte Spielzeit zugeteilt werden, zum Beispiel 10 oder 15 Minuten. Offizielle Abalone -Wettkämpfe werden immer gegen die Uhr gespielt.

## Installation

Die Installation des Programms erfolgt über den Install Shield, der eine einfache, benutzergesteuerte, Installation zulässt. Folgend die Erklärung, wie die Installation durchgeführt wird:

- Abalone CD ins CD Laufwerk einlegen.

- Start -> Ausführen -> Durchsuchen, dann im CD-ROM Laufwerk die Datei SETUP.EXE auswählen. -> ok. Die Installation beginnt.

- Auf Weiter klicken.

- Entweder den vorgeschlagenen Pfad akzeptieren oder bei „Durchsuchen“ einen

eigenen Installationspfad angeben.

- Auf „Weiter“ klicken

- Auf „Weiter“ klicken

- Das Programm wird installiert:

- Install Shield beenden mit oder ohne anschliessendem Programmstart:

Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen und Sie finden unter dem Menu Start  Programme  Abalone das Spiel.

## Deinstallation

Um das Programm zu deinstallieren, müssen Sie in die Systemsteuerung gehen:

Start  Einstellungen  Systemsteuerung.

Dort können Sie das Symbol Software doppelklicken:

In diesem Fenster können Sie nun das Spiel Abalone auswählen und auf den Knopf Ändern/Entfernen drücken. Sie werden danach gefragt, ob Sie das Spiel deinstallieren möchten. Dies können Sie mit Ja bestätigen. Folgend wird das Programm Abalone von Ihrem Computer entfernt.

## Das Spiel

### Fensterbeschreibung

Folgendes Fenster dient während dem Spiel als Spielfläche:

Menu Leiste

Kugeln Spieler 1

Info Bereich

Spiel Bereich

Farbe des Spielfelds wählen

Neues Spiel beginnen

Beenden des Spieles

Gespielte Zeit

Setzten des Timers für die Punktezählung

Options Fenster aufrufen

Kugeln Spieler 2

Folgende Eigenschaften werden während dem Spiel im Infobereich angezeigt:

Name des Spielers 1

Punktestand des Spielers 1

Name des Spielers 2

Punktestand des Spielers 2

Name und Kugelfarbe des aktiven Spielers

Spielmodus

### Spielen von Abalone

Um ein neues Spiel zu starten, müssen Sie entweder im Menu den Punkt „Game“  „New Game“ auswählen, oder den „New Game“ Button drücken.

Darauf wird der erste Spieler aufgefordert seinen Namen einzugeben. Ist dieser eingegeben worden, wird darauf der zweite Spieler aufgefordert seinen Namen einzugeben.

Bitte beachten: Falls Sie keinen Namen oder einen zu langen Namen eingeben, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und Sie kehren zur Hauptspielfläche zurück!

Wurden die Namen der Spieler korrekt eingegeben, so wird das Spielfeld aufgebaut. Die Kugeln werden in ihrer Startposition dargestellt. Weiss ist immer oben, schwarz ist immer unten.

Im Infofeld können Sie nun sehen, welcher Spieler an der Reihe ist. Das Feld „active player“ zeigt ihnen den Namen und die Farbe der Kugeln des Spielers der als nächster zum Zug kommt. Versucht der andere Spieler einen Zug zu machen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Spieler kommen nun abwechslungsweise an die Reihe, d.h. jeder Spieler kann eine Kugel verschieben. (siehe Spielregeln)

Damit Sie die Kugeln verschieben können, müssen Sie zuerst auf die Kugel klicken, die Sie verschieben möchten. Haben Sie dies getan, verfärbt sich die Kugel rötlich. Nun können Sie auf eines der Nachbarfelder klicken, in die Richtung, in der Sie die Kugel verschieben möchten. Auf diese Weise verschiebt sicht die Kugel und die ganze Reihe.

Stossen Sie oder Ihr Gegner eine gegnerische Kugel aus dem Spielfeld, kommt sie in die Aussparungen am Rande des Spielfelds. Dort werden alle, aus dem Spielfeld geschobenen Kugeln, gelagert. Sind sechs Kugeln der gleichen Farbe in diesen Aussparungen, hat der Spieler mit der anderen Farbe das Spiel gewonnen. (siehe Spielregeln)

Um ein Spiel gegen Zeit und mit Punktezählung zu machen, müssen Sie das Feld „Set Timer for Points“ anklicken. Allerdings ist dies zu Beginn eines neuen Spiels möglich. Klicken Sie während dem Spiel auf dieses Feld, wird Ihnen eine Info angezeigt, dass die Änderungen erst nach einem Neubeginn des Spiels wirksam werden.

Um die maximale Punktezahl und die Zeit, die dafür eingehalten werden muss, einzustellen, drücken Sie den Button „Options“. Danach wird Ihnen ein Fenster angezeigt, indem Sie die Optionen Einstellen können. Allerdings können Sie nicht direkt in die Felder schreiben, sondern nur via den Pfeiltasten die vorgegebenen Werte vergrössern oder verkleinern.

Die Max. Time in min. ist die Zeit, nach der die Max. Points im zwei Sekunden Takt abgezogen werden. D.h. Sie haben in diesem Beispiel 15 min. Zeit um dem Gegner sechs Kugeln aus dem Spielfeld zu schieben. Gelingt Ihnen das, bekommen Sie 500 Punkte. Brauchen Sie länger als diese 15 min., wird Ihnen alle zwei Sekunden ein Punkt abgezogen. Der Verlierer erhält immer 300 Punkte weniger als der Gewinner. Minimal aber 0 Punkte.

Die Option Port ist für die Netzwerkerweiterung und ist noch nicht aktiv!

Um die Farbe des Spielbretts zu verändern, wählen die im Hauptfenster im Feld Optionen, die Wunschfarbe an. Das Spielbrett wird dann seine Farbe ändern. Diese Option ist auch während dem Spiel möglich.

Um Informationen über das Spiel zu erhalten, oder eine Online Spielanleitung zu lesen, wählen Sie im Menu „Help“ den gewünschten Punkt aus. Es werden dann Fenster mit den Spielanleitungen oder mit der Programminformation angezeigt, die Sie mit dem Close Button wieder schliessen können.

Die Option „Mode“ ist in einer weiteren Version geplant, die das Spielen über ein Netzwerk ermöglicht. Weiter ist es dann auch möglich ein Spiel gegen den Computer zu spielen. Allerdings sind dies momentan Funktionen, die noch nicht implementiert sind.

# Anhang A

## Quellenverzeichnis

Für diese Diplomarbeit wurden folgende Bücher und Internetseiten verwendet:

C++ lernen und professionell anwenden	von Peter Prinz, mitp Verlag

www.c-plusplus.de

## Persönlicher Bezug

Da wir an der TSU schon eine Vordiplomarbeit hatten, erleichterte mir dies die Diplomarbeit sehr. Bzw. ich wusste nun schon etwa, wie alles abläuft. Es war gewissermassen die Angst vor dem Unbekannten genommen; ich wusste nun genau was alles auf mich zukommt. Und dies ist schon ein riesiger Vorteil um eine solche Arbeit durchzuführen. Allerdings ändert dies natürlich nichts an den Problemen und Vorgängen, die man meistern muss.

Weiter muss ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich am Anfang der Arbeit, in sehr kurzer Zeit auf verhältnissmässig viele Stunden gekommen bin. Dadurch konnte ich die Zeit gegen den Schluss besser einteilen.

Erstaunt war ich, wie gut meine Projektplanung aufgegangen ist. Es lebe die Projektplanung! Besonders aufgefallen ist mir, wieviel die ganze Analyse und das ganze Design für die nachfolgende Implementierung gebracht hat. Ich habe mich nämlich wärend x Stunden mit dem Thema und mit dem Problem auseinandergesetzt. Somit kamen mir immer neue Ideen und Erkenntnisse, die ich umgehend niederschrieb und anschliessend in der Implementation durchführte. Ich würde jetzt mal schätzen, dass meine Arbeit, rein Programmiertechnisch, nicht so modular und einfach erweiterbar rausgekommen wäre, hätte ich die Analyse und das Design weggelassen. Im Grossen und Ganzen war die Diplomarbeit also eine positive Erfahrung, in der ich wirklich viel über den Ablauf eines Projekts gelernt habe.

Verschätz habe ich mich lediglich in der Programmierung. Ich war fest entschlossen, das Spiel auch in dieser Version netzwerktauglich zu machen. Allerdings habe ich nach dem Prototyp, den ich programmiert habe, gesehen, dass dies gut und gern noch etwa 30 – 50 Stunden in Anspruch nehmen würde. In diesem Punkt bin ich nicht ganz zufrieden mit mir.

Zum Abschluss dieser Arbeit möchte ich noch kurz zusammenfassen, was ich gelernt habe:

Wie schon gesagt, habe ich am eigenen Leib erfahren, dass eine saubere Projektplanung schlussendlich sehr viel Zeit mehr einspart, als wenn man einfach mal drauf los programmiert. Ich kenne aus der Arbeitswelt andere, negative Beispiele, wie ein Projekt nicht laufen dürfte. So wurde meine Arbeit durch diese Erfahrungen noch unterstrichen.

Weiter sah ich, wenn man am Anfang eines Projekts ein bisschen mehr Zeit als erwartet investiert, lohnt sich das. Denn man hat am Schluss mehr Luft, die man vielleicht noch braucht. :-)

## Sitzungsprotokolle

### Sitzungsprotokoll vom 22.04.2002

### Sitzungsprotokoll vom 27.05.2002

### Sitzungsprotokoll vom 21.06.2002

### Sitzungsprotokoll vom 16.08.2002

# Anhang B

## Software

Installation siehe Kap. 6.2 Installation.

## Programmcode

Siehe folgende Seiten.